ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“ от проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

СЪДЪРЖАНИЕ

# РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ
## Използвани акроними
Акроним	Описание
АИС, Системата, Решението, Информационната система, ИС	Административна информационна система. Всички термини се отнасят и означават Уеб базираната информационна система за обслужване на дейността на ГИТ
АОП	Агенция за обществени поръчки
БТК	"Българска телекомуникационна компания" АД
Д ИТ	Дирекция „Инспекция по труда" (регионална структура на ИА ГИТ)
ЗЗБУТ	Закон за здравословни и безопасни условия на труд
ЗНЗ	Закон за насърчаване на заетостта
ЗОП	Закон за обществените поръчки
ИА ГИТ	Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ИСИТ	Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"
КЕП	Квалифициран електронен подпис

КИД	Класификатор на икономическите дейности
КТ	Кодекс на труда
ОП РЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Отдел КИД	Отдел „Контрол на инспекционната дейност"
Отдел РПД	Отдел „Рискови производства и дейности"
ПБТ	Правилник за безопасност на труда
ПБТВР	Правилник за безопасност на труда при взривни работи
СУБД	Система за управление на база данни
ФЛ	Физическо лице
ЮЛ	Юридическо лице
SSL	Криптографски протокол за връзка
VPN	Виртуална частна мрежа

## Технологични дефиниции
Термин	Описание
Виртуална комуникационна инфраструктура	Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях.
Държавен хибриден частен облак	Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен / стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост.

## Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Термин	Описание
Ниво 1	Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Ниво 2	Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3	Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.
Ниво 4	Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка.

# ВЪВЕДЕНИЕ
## Цел на документа
 Целта на настоящия документ е да опише софтуерните изисквания към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“ от проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. В настоящото техническо задание са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността. За възложителя – функции и структура. Възложител на настоящата обществена поръчка е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” – конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ е със седалище София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 3. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ") е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Издръжката на Главна инспекция по труда се формира от бюджетни средства. Организирана е в Обща и Специализирана администрация. Общата администрация осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация и осъществява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Организирана е в следните дирекции: "Управление на човешките ресурси", "Финансово-стопански дейности" и "Административно обслужване и информационни технологии", "Обществени поръчки и управление на собствеността". Специализираната администрация	е организирана в следните дирекции: "Правно осигуряване на инспекционната дейност", "Международна трудова миграция" и Главна дирекция "Инспектиране на труда" с териториални дирекции "Инспекция по труда" - 28 на брой, със седалища в областните градове. Работата на всички дирекции от специализираната администрация е насочена към изпълнението на оперативна цел "Повишаване ефективността и ефикасността на контролната дейност" чрез реализиране на планираните мерки по отделните програми, като едновременно с това се изпълняват и непланирани дейности - разглеждане и решаване на постъпили искания и сигнали, разследване на злополуки, станали по време на работа, извършване на извънредни проверки по определени кампании, осъществяване на разрешителни дейности, организация на работата и приемане на декларации за състоянието на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията, даване на съвети и консултации по прилагане на трудовото законодателство на граждани, длъжностни лица и работодатели. Въз основа на резултатите от конкретния ситуационен анализ за спазването на трудовото законодателство в предприятията на територията на областта, всяка дирекция „Инспекция по труда" (Д ИТ) реализира дейности, свързани с изпълнение на мерки и задачи, които конкретизират и допълват обхвата, определен с националните мерки. ИА ГИТ е организирана в обща и специализирана администрация, като общата численост на персонала е 495 щатни бройки. Цялостната дейност на ИА ГИТ се ръководи, координира и контролира от изпълнителен директор, а административното ръководство на агенцията, в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор, се осъществява от главен секретар.

Главната инспекция по труда осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодействие с други органи на държавната администрация. При осъществяване на своята дейност може да си сътрудничи с организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и с други неправителствени организации.
Главната инспекция по труда осъществява дейността си, като:
•	контролира спазването на трудовото законодателство;
•	упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон;
•	дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;
•	уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.
Предвидените в обществената поръчка дейности са по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, които ще допринесат за по-голяма ефективност и ефикасност на дейността на Инспекцията по труда в бъдеще. ИА ГИТ е бенефициент по проекта, осигурен с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Европейското финансиране е в размер 85%, а националното - 15%. Началната дата за изпълнение е 23.06.2016 г., а приключването му е планирано за 31.12.2020 г. С изпълнението на проекта се цели да се повиши капацитетът на ИА ГИТ за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции, да се повиши информираността на работодатели, заети и всички заинтересовани лица по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да се подкрепят практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията.
## За проекта
Чрез открита процедура по ЗОП ще бъде избран изпълнител, който ще извърши следното:
1.	Разработване на въпросници за самоконтрол
Въпросниците ще бъдат комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение. Тези въпросници ще позволят на работодатели или длъжностни лица, на които са предоставени, по собствена инициатива да отстранят нарушение на трудово законодателство, идентифицирано при работа с въпросниците.
2.	Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол.
Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол.
3.	Тестване на въпросниците в пет Д ИТ.
Тестване на въпросниците в пет Д ИТ, определени от възложителя.
4.	Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността.
Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиките за планиране на дейността и инспектиране, за работа със софтуера за изпращане, приемане, анализиране и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.
5.	Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране.
Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост, като се използват примери и илюстрации от въпросниците, и разпространението им сред работодатели, работещи, социални партньори и други заинтересовани лица.
6.	Представяне на разработената методика и материали.
Представяне на разработената методика и материали пред социалните партньори и други заинтересовани лица (двудневен семинар с не по-малко от 50 човека на територията на Република България).
7.	Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.
Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол в електронна форма, който ще бъде интегриран с информационната система на ИА ГИТ и неговото тестване, и пилотно прилагане в най-малко 200 предприятия.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПЛАН:
Участниците трябва да изготвят подробен план на проекта по етапи, в който следва да се определят основните дейности и задачи, както и съответните ресурси (изпълнители и сроковете) за изпълнение на всяка задача. Сроковете за изпълнение на всеки един етап следва да бъдат определени и посочени от Изпълнителя, и съобразени с максималния срок за изпълнение на поръчката от 12 (дванадесет) месеца и дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Срока за изпълнение на всеки един етап следва да е обоснован от изпълнителя в Техническото му предложение за изпълнение на поръчката.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3.
## Нормативна рамка
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
# ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
## Общи и специфични цели на проекта
За дейност РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИ ЗА САМОКОНТРОЛ:
Основни цели: Повишаване ефективността и ефикасността на контролната дейност в ИА ГИТ.
Специфични цели: Подпомагане на работодателите и други заинтересовани лица за извършване на самоконтрол по спазване изискванията на трудовото законодателство.
За дейност РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И КОНТРОЛ ЧРЕЗ ВЪПРОСНИЦИ ЗА САМОКОНТРОЛ:
Основни цели: Въвеждане на единна практика при прилагане на новия, иновативен метод за инспектиране чрез въпросниците за самоконтрол.
Специфични цели: Подпомагане служителите на ИА ГИТ в процеса на инспектиране и контрол при използване на въпросниците за самоконтрол.
Информиране и подпомагане на представители от обектите на контрол, които ще бъдат инспектирани чрез въпросниците за самоконтрол.
За дейност ТЕСТВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИТЕ В ПЕТ Д ИТ
Основни цели: Оценка на качеството на въпросниците и справочната част към тях.
Специфични цели:
•	Оценка за степента на съответствие на въпросниците с възможностите за работа с тях на основните представители на целевите групи:
	работодатели;
	длъжностни лица в обектите за контрол;
	членове на КУТ/ГУТ;
	служители в ДИТ;
•	Отстраняване на технически, езикови и стилови неточности, затрудняващи работата с въпросниците.
•	Преценка за приложимост на процедурата за инспектиране.
За дейност ОБУЧЕНИЕ НА 340 СЛУЖИТЕЛИ НА ИА ГИТ:
Основни цели: Основната цел е успешното провеждане на обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността. За осъществяването на тази цел в необходимо да се създаде цялостна организация, детайлно дефинирана в специфичните цели, описани по-долу.
Специфични цели:
Специфичните цели включват създаване на организация за цялостно изпълнение на дейността като:
-Хотелско настаняване
Осигуряване на приемащи хотели, с категория не по-ниска от 3 звезди, за настаняване / нощуване на участниците, както и тяхното изхранване.
- Техническо обезпечаване
Осигуряване на зала (зали) за провеждане на обученията, обезпечена (-и) с необходимата техника и оборудване за провеждане на презентации и подходящо озвучаване.
-Преподавателски състав
Осигуряване на лектори с подходяща квалификация.
За дейност ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ:
Основни цели:
•	Осигуряване устойчивост на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ и повишаване на информираността относно дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ и новите форми на инспектиране.
•	Популяризиране на ролята на Европейския съюз, Европейския социален фонд и ОП РЧР 2014-2020 г.
Специфични цели: Да се изработят, отпечатат и доставят информационни и рекламни материали при стриктно спазване на изискванията за информация и публичност на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., на Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правилата за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020”.
За дейност ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛИ:
Основни цели: Запознаване на социалните партньори и други заинтересовани лица с иновативния метод на инспектиране и преимуществата му за всички страни, участващи и пряко засегнати от контролната дейност на ИА ГИТ.
Специфични цели:
Разясняване работата с въпросниците и прилагането на методиките за планиране и инспектиране.
Специфичните цели включват създаване на организация за цялостно изпълнение на дейността като:
-Хотелско настаняване
Осигуряване на приемащи хотели, с категория не по-ниска от 4 звезди, за настаняване / нощуване на участниците, както и тяхното изхранване;
-Техническо обезпечаване
Осигуряване на зала за провеждане на семинара (конференция), обезпечена с необходимата техника и оборудване за провеждане на презентации и подходящо озвучаване.
-Лектори (презентатори)
Осигуряване на лектори с подходяща квалификация.
За дейност РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕР:
Основни цели: Информационната система има за цел да предостави на ИА ГИТ и нейните регионални подразделения единна система, в която на едно, достъпно през интернет уеб място, ще може да се предоставя предварително структурирана информация от групи въпроси, създадени чрез иновативна методика, които въпроси да се попълват от избрани предприятия в страната чрез удобна онлайн уеб форма. Оценката им ще позволи формирането и поддържането на база данни от най-рисковите предприятия и към тях ще се насочи контролната дейност на Агенцията. С внедряването на системата ще се създадат динамични и активни инфраструктура и инструменти, предназначени да улеснят достъпа и комуникацията между ИА ГИТ и предприятията.
Специфични цели: Специфичните цели включват внедряването на едно съвременно информационно–технологично решение, чрез което да се създаде среда, в която ИА ГИТ и предприятията да предоставят и обменят информация за условията на труд, залегнали в съответните нормативни документи и изпълнявани като задължителни изисквания от работодателите. По този начин се цели да се повиши ефективността на работата на ИА ГИТ, благодарение на възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии и последвалото от това бързо разпространение и получаване на необходима информация и данни, които да улеснят оценката на условията на труд в предприятията.
## Обхват на проекта
За дейност РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИ ЗА САМОКОНТРОЛ:
Дейността ще се изпълнява при сътрудничество между изпълнител и служителите на ИА ГИТ, разработили базовите варианти на въпросниците. Изпълнителят следва да разработи въпросници въз основа на предоставен базов вариант на всеки един от тях. Базовите варианти на въпросниците са разработени от служители на ИА ГИТ и включват:
•	Въпроси от затворен тип по теми посочени в Приложение №1;
•	Посочено нормативно изискване към всеки един от въпросите, там където е приложимо;
•	Примери за добра практика по някои от въпросите;
•	Примерно описание на сценарии за илюстрации, съответстващи с темата на всеки въпросник;
Изпълнението на дейността включва:
- Техническа редакция на разработени от служители на ИА ГИТ базови варианти на въпросниците.
В сътрудничество със служителите, разработили въпросниците, изпълнителят следва да извърши техническа редакция на всеки един от въпросниците, която включва:
•	Проверка на действаща нормативна уредба, посочена към всеки един от въпросите в съответния въпросник.
•	Проверка за съответствие с изискванията на законодателството и темата на въпросника на добрата практика, посочена в съответния въпросник.
•	Проверка за тематична обвързаност на сценария за илюстрациите с конкретния въпросник и приложимите изисквания на законодателството.
- Езикова редакция на разработени от служители на ИА ГИТ базови варианти на въпросниците.
•	Проверка и отстраняване на граматически и стилистични грешки;
•	Въвеждане на еднакъв стил за изказ.
•	Отстраняване на констатирани недвусмислия, тавтологии и други.
- Илюстриране на въпросниците.
Всеки въпросник следва да бъде илюстриран. Броят на илюстрациите по всеки въпросник е посочен в Приложение №1.
Изискване към илюстрациите:
За човешките фигури в илюстрациите да се използват предоставените от Възложителя фигури (Приложение №2).
- Разработване на контролни въпроси.
Към всеки от въпросниците изпълнителят следва да включи разработени от него контролни въпроси с цел преценка достоверността на отговорите от лицето, което ще отговаря на въпросника. Броят на контролните въпроси е по преценка на изпълнителя.
Контролните въпроси да са маркирани по подходящ начин за служителите на ИА ГИТ и да са от същия затворен тип като останалите, като се посочи и тълкувание на отговорите на въпроса.
- Разработване на информационен материал за интернет базирания софтуер за оценка на риска OiRA и указания за използването му.
Този материал следва да се включи в справочната част на всеки въпросник, там където е приложимо да се препоръча използването на тематично свързан/и разработените на български език инструменти.
За дейност РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И КОНТРОЛ ЧРЕЗ ВЪПРОСНИЦИ ЗА САМОКОНТРОЛ:
Дейността по този раздел следва да включва следните поддейности:
-Проучване на наличните и прилагани в ИА ГИТ процедури, заповеди и указания, имащи отношение към задачата.
-Разработване на процедура/и за планиране на дейността, която да обхване:
•	годишно планиране на дейността на ИА ГИТ като цяло и конкретно на ДИТ, планиране дейността на инспектор/и, които ще използват този метод на инспектиране;
•	с тази процедура следва да се определи последователността на процесите при изготвяне на плановете на ИА ГИТ, ДИТ и инспектор, които ще прилагат този метод;
•	критериите за избор на икономическа дейност и/или проблем и/или конкретни обекти за контрол, които ще бъдат инспектирани;
•	критерии и правила за оценка на резултатите от планирането;
•	отговорности на лицата, участващи в планирането;
•	възможни промени на съществуващи процедури и документи, които Възложителя намира за целесъобразни;
•	посочване на средствата за информиране на обществеността и заинтересованите лица за планираната контролна дейност, посредством този метод на инспектиране и обема информация, която може да бъде общодостъпна;
-Разработване на процедура за инспектиране, която да обхване най-малко следното:
•	действия преди стартиране прилагането на метода и ред за набиране на необходимата информация за обектите на контрол;
•	ред за уведомяване на представителите на обектите за контрол;
•	уведомително писмо до обектите за контрол с указания за прилагане на процедурата. Указанията трябва да посочват най-малко – описание на начина за работа с въпросниците, разяснения на реда, по който се прилага процедурата, да посочват периода между попълване въпросниците за самоконтрол и възможна проверка на място от инспектор по труда. ВАЖНО! В указанията, изпращани до обектите на контрол, категорично да се подчертае, че отговорите на въпросите няма да се използват като доказателство за прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административно наказателна отговорност;
•	Критерии и алгоритъм за определяне на обектите за контрол, които ще бъдат проверени от инспектори на ИА ГИТ чрез посещение на място. Алгоритъмът следва да отчита мнението на служителите на ИА ГИТ, имащи отношение към проверяваните обекти и да посочва процента от обектите на контрол, които трябва да се проверят на място;
•	Действия при проверка на място и използване на въпросниците;
•	Действие за приключване на проверката и прилагане на процедурата и информация, която се съхранява за нея, вкл. и за предприятията, които не са проверявани на място.
За дейност ТЕСТВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИТЕ В ПЕТ Д ИТ
Всеки един от разработените и илюстрирани въпросници следва да се изпрати от служител на съответната ДИТ, посредством електронна поща, до обекти на контрол посочени от Възложителя (до пет обекта на контрол на въпросник). Тематичното разпределение на въпросниците по обекти на контрол се извършва от Възложителя. В изпълнение на тази поддейност изпълнителя следва да извърши следното:
•	Да предостави на съответните ДИТ, в които ще се извърши тестването, на електронен носител разработени и илюстрирани въпросници, вкл. справочната част към всеки един от тях.
•	Да разработи и предостави на всеки служител на ДИТ, участващ в тестването, указания за неговото провеждане. Указанията следва да изясняват и хронологията при провеждането на тестването, която да включва най-малко следните етапи:
	Изпращане на въпросниците до обектите на контрол и тяхното попълване;
	Периода между попълване на въпросника и евентуална проверка на място;
	Извършване на проверка на място и нейното документиране.
•	Да разработи и предостави на съответната ДИТ писмо, с разяснения и указания за обектите на контрол, които ще участват в тестването на въпросниците.
•	Да разработи следните методики и приложимите към тях документи, които ще се използват в процеса на тестването (в процеса на тестване изцяло да се приложи процедурата за инспектиране, разработена в изпълнение на поддейност 2.3.3. „Разработване на процедура за инспектиране“ от настоящата техническа спецификация, като за нуждите на тестването тя може да бъде допълнена и разширена), които да обхванат реда за най-малко следното:
	избор на едно предприятие, от посочените от Възложителя за всеки въпросник, което ще се провери на място;
	преценка качеството на въпросниците;
	преценка степента на съответствие на въпросниците с възможностите на отделните целеви групи;
	откриване на евентуални грешки и неточности;
	приложимост на процедурата за инспектиране и необходимост от корекции.
•	Да проведе инструктаж във всяка ДИТ, на място, на лицата участващи в тестването.
•	Да указва методическа помощ на място във всяка ДИТ, в която се провежда тестването на въпросниците.
•	Да анализира и обобщи информацията получена в резултат на тестването и предложи на възложителя промени в процедурата за инспектиране, както и в самите въпросници, в случай, че сметне това за целесъобразно.
•	Да изготви материали, които ще използва при презентиране по време на обучението и конференцията, предвидени в т.4 и т.6 от настоящата спецификация.
За дейност ОБУЧЕНИЕ НА 340 СЛУЖИТЕЛИ НА ИА ГИТ:
Провеждане на тридневни и в присъствена форма специализирани обучения на 340 (триста и четиридесет) служители на ИА ГИТ с инспекторски правомощия, юрисконсулти, икономисти, съответно в гр. София или София Област, в гр. Варна или Област Варна, в гр. Пловдив или Област Пловдив, в гр. Бургас или Област Бургас и в град Велико Търново или област Велико Търново.
За дейност ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ:
Предметът на обществената поръчка включва изработване, отпечатване, доставка и разпространение на следните информационни и рекламни материали:
1.	Печатни информационни материали - дипляни с информация за дейност „Разработване на нови и гъвкави форми на инспектиране“, изработени в съответствие с изискванията за информация и публичност на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., на Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правилата за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020” - 100 000 бр.
Дипляните следва да съдържат освен текста, предоставен от Възложителя, и минимум следната визуализация:
•	емблемата на ЕС;
•	изписването на фразата „Европейски съюз“;
•	наименованието на съфинансиращия фонд;
•	общото лого за програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма;
•	наименованието и номера на проекта.
•	адреса на Единния информационен портал.
Изпълнителят следва да осигури дизайна, предпечатната подготовка, печата, разпределението по пакети и разпространението на дипляните. Изпълнителят следва да предостави на възложителя възможност за избор от минимум 3 дизайна на дипляната. Дипляните следва да бъдат разпределени в пакети по 500 броя и да бъдат доставени във всяка от 28-те Дирекция „Инспекция по труда“ и в Централна администрация. Адресите и разпределението по пакети ще бъдат предоставени от възложителя.
2.	Рекламни материали - тефтери, съдържащи визуализация чрез илюстрации на опасностите при работа и информация за въпросниците за самоконтрол, и изработени в съответствие с изискванията за информация и публичност на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., на Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правилата за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020” - 5000 бр.
Тефтерите следва да съдържат минимум следната визуализация:
•	емблемата на ЕС;
•	изписването на фразата „Европейски съюз“;
•	наименованието на съфинансиращия фонд;
•	общото лого за програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма;
•	наименованието и номера на проекта и/или слоган, предоставен от Възложителя.
•	адреса на Единния информационен портал.
Изпълнителят следва да осигури дизайна, предпечатната подготовка, печата, разпределението по пакети, удобни за разпространение, и разпространението на тефтерите. За визуализация на опасностите при работа ще се използват илюстрации, предоставени от ИА ГИТ, за които Агенцията притежава авторските права. Тефтерите следва да бъдат доставени във всяка от 28-те Дирекция „Инспекция по труда“ и в Централна администрация. Адресите и разпределението по брой тефтери ще бъдат предоставени от възложителя на по-късен етап. Изпълнителят следва да предостави на възложителя възможност за избор от минимум 3 дизайна на тефтера.
3.	Рекламни материали - стенни календари за 20__ г. с визуализация чрез илюстрация на опасностите при работа, изработени в съответствие с изискванията за информация и публичност на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., на Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правилата за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020” - 5000 бр.
Календарите следва да съдържат минимум следната визуализация:
•	емблемата на ЕС;
•	изписването на фразата „Европейски съюз“;
•	наименованието на съфинансиращия фонд;
•	общото лого за програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма;
•	наименованието и номера на проекта и/или слоган, предоставен от Възложителя.
•	адреса на Единния информационен портал.
Изпълнителят следва да осигури дизайна, предпечатната подготовка, печата, разпределението по пакети, удобни за разпространение, и разпространението на календарите. За визуализация на опасностите при работа ще се използват илюстрации, предоставени от ИА ГИТ, за които Агенцията притежава авторските права. Календарите следва да бъдат доставени във всяка от 28-те Дирекция „Инспекция по труда“ и в Централна администрация. Адресите и разпределението по брой календари ще бъдат предоставени от възложителя на по-късен етап. Изпълнителят следва да предостави на възложителя възможност за избор от минимум 3 дизайна на календарите.
4.	Рекламни материали - флаш - памет (USB), брандирани в съответствие с изискванията за информация и публичност на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., на Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правилата за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020” – 5000 бр.
Флаш-паметите следва да съдържат минимум следната визуализация:
•	емблемата на ЕС;
•	изписването на фразата „Европейски съюз“;
•	общото лого за програмен период 2014 – 2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма (при технологична възможност)
•	Наименованието на проекта
За дейност ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛИ:
Провеждане на двудневен семинар, в присъствена форма на не по-малко от 50 (петдесет) човека на територията на Република България в гр. София или на територията на София Област.
За дейност РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕР:
Настоящата поръчка обхваща разработване и внедряване на уеб базирана информационна система, която да предлага:
•	Единен вход на потребителите, регистрирани в информационната система на ИА ГИТ, за достъп до специфичните им роли и функции;
•	Информация за отделните групи въпроси с възможност да се комбинират във въпросници;
•	Възможност за извличане на данни за предприятията от съществуващата информационна система на ГИТ, вкл. и селектирането им в списък по електронен адрес, на който да им бъдат изпращани покани за онлайн попълване на въпросниците;
•	Административен панел за управление.
Внедрената ИС трябва да отговаря на описаните в следващите два раздела функционални и технологични изисквания.
## Целеви групи
-работодатели;
-длъжностни лица в обектите за контрол;
-членове на КУТ/ГУТ;
-служители в ДИТ;
## Очаквани резултати
Разработвани въпросници по 102 теми, които да се използват в инспекционната дейност на ИА ГИТ.
Разработена методика за планиране на дейността, която съдържа следните елементи:
•	Разработване на процедура за планиране на дейността;
•	Разработване на процедура за инспектиране;
•	Разработване указания предназначени за обектите на контрол, за които ще се прилагат този начин на инспектиране.
Тествани и коригирани при необходимост въпросници.
Успешно проведено обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността. Изготвени съгласно поставените изисквания и количества рекламно-информационни материали, които да послужат за популяризиране на проекта и кампанията на ИА ГИТ, както и за организиране на кампания „от врата до врата“. Успешно представена разработената методика и материали пред социалните партньори и други заинтересовани лица в проведена двудневна конференция на не по-малко от 50 участника. Очакваните резултати включват създаване и непрекъснато актуализиране на база данни на обектите за контрол от страна на Агенцията според оценката на рисковия им потенциал,  посредством разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол. С реализацията на проекта за внедряване на информационната система ИА ГИТ ще бъде в състояние да:
-Осигури систематизирана информация, предварително дефинирана или дефинирана според конкретната икономическа насоченост на предприятието (- ята) за оценка на условията на труд и спазване на нормативните актове от тях;
-Подобри възможностите си за анализ в резултат на получените данни, като оптимизира наличния човешки ресурс чрез намаляване на времето за проверка и коригиране на списъка от предприятия за последваща проверка, оценка и анализ.
По този начин ИА ГИТ ще създаде мощен информационен инструмент, чрез който ще бъде в състояние лесно, точно и бързо да събира и анализира информация, да съставя точни справки и отчети, на базата на които да се предприемат съответните адекватни управленски и тактически последващи действия. Този инструмент ще позволи и на упълномощените представители на самите предприятия, след сравняване на отговорите си с верните такива от системата, да предприемат съответните действия по отстраняване на забелязаните несъответствия.
## Период на изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение на цялата поръчка: до 12 (дванадесет) месеца след подписване на договор с участника, избран за изпълнител на обществената поръчка.
# ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
-	Налична информационна и техническа инфраструктура
Към настоящият момент ИА ГИТ разполага с със сравнително еднородна технологична среда за предоставяне на информация и услуги на предприятията, както и такава за обезпечаване на нормалното и функциониране, а именно:
•	Интернет сайта на агенцията – www.gli.government.bg, който е предназначен да представя обща и специфична информация за дейността и всички аспекти от работата й. На сайта е представена информация за актуално действащото законодателство, предлагани административни услуги с разрешителни, регистрационни или други режими, процедури, формуляри, публични регистри - Специален регистър на колективните трудови договори и Публичен регистър на Декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ.
•	Директен достъп до услугите на агенцията с инструкции за използване на адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex;
•	Портал за Електронно-административни, електронни и публични услуги, достъпни на адрес https://public.gli.government.bg/git_public, чрез който може по електронен път да се:
1.	Отчитат данни за положения извънреден труд от работодател.
2.	Уведомява за откриване на строителна площадка и да се въвеждат данни от информационната табела.
3.	Прави преглед на регистър на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването.
4.	Прави преглед на подадени декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
5.	Подава информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично.
6.	Подава информация за броя работници и служители полагащи нощен труд, нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
Само за услугите в секция "Електронни услуги" е необходимо да се направи потребителска регистрация в съответната регионална дирекция. Заявление за регистрация може да се изтегли от секцията "Формуляри". Притежателите на електронен подпис имат възможност да подпишат заявлението с него и да го изпратят по електронна поща на адреса на Дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на регистрация на фирмата. Порталът за Електронно-административни, електронни и публични услуги отвежда потребителите към публичната част на вътрешната информационна система на ИА ГИТ.
•	Вътрешна информационна система
От 01.01.2015 г. работи нова информационна система на ИА ГИТ. С въвеждането й в действие Агенцията увеличи с още три предлаганите електронни административни услуги за физическите и юридическите лица. Заедно със съществуващите до момента 2 електронни административни услуги (Вписване в публичен регистър на ежегодна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Вписване в публичен регистър на уведомление за не подаване на ежегодна декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ), от началото на 2015 г. чрез електронната страница на Агенцията може да се подават заявления и документи по следните административни услуги:
1.	Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда);
2.	Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ
3.	Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (чл. 302-303 от Кодекса на труда).
За да се използват електронните административни услуги е необходимо да потребителя да разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП) и инсталиран софтуер Java.

Наличните информационни ресурси не са достатъчни за осъществяване на една от приоритетните насоки в дейността на ИА ГИТ, а именно оптимизиране на дейността и ресурсите и, както и на контрола върху предприятията в страната. Основните съществуващи в момента проблеми, които следва да реши информационната система, предмет на настоящата поръчка, са следните:
•	Предоставяне на информация до предприятията чрез създаване на типове въпросниците в един структуриран вид – онлайн или чрез електронна поща;
•	Достъпност до събираната и подлежаща на обработка информация от предприятията от различните подразделения на ИА ГИТ;
•	Минимизиране на ограниченията в т.ч. и времеви, породени от различните локации на предприятията и оптимизиране на времето за обследване и оценката им;
•	Механизъм за бърза и лесна оценка, който по създадена методика и алгоритъм да определи дали изпълняват задълженията си и който алгоритъм автоматично да генерира списък от предприятия за последващата проверка.
Хардуер и софтуер, мрежа
Съществуващата информационна система в ИА ГИТ представлява уеб-базирана система, разработена на платформата .net и езика c#, приложен сървър IIS 8.0, операционна система – Windows Server 2012 R2, СУБД – MS SQL Server 2012 SP1. Новите системи са предвидени да се инсталират върху нови сървъри с Windows Server 2016, с последна версия IIS, СУБД MS SQL Server 2016, използвайки NLB клъстер за уеб сървърите иSQL active-passive клъстер за СУБД. Сървърите са включени в домейн с частна комуникационна връзка по между си и са виртуализирани с Hyper-V, което ще важи и за новите сървъри.
-	Правна и стратегическа рамка
При изпълнение на настоящата дейност Изпълнителят следва да съобрази Решението за информационна система най-малко със следните релевантни нормативни документи:
•	Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда;
•	Харта на клиента;
•	Политика по качеството.
Посочените нормативни актове и документи не са изчерпателни. Изпълнителят трябва да се съобрази и с всички произтичащи от нормативната уредба и подзаконовите актове за нейното прилагане изисквания, извън посочените по-горе, както и правилата за търговска дейност, имащи отношение към реализирането на дейностите по настоящата обществена поръчка и поставените цели.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
## Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка
Изпълнителят следва да разработи въпросници за самоконтрол по теми, посочени от Възложителя и предоставен от него проект за всеки един въпросник. Темите и броя на въпросниците са посочени в Приложение №1. На всеки от въпросниците изпълнителят следва да извърши техническа и езикова редакция, да включи контролни въпроси, с цел достоверност на отговорите. Изпълнителят следва да илюстрира въпросниците по сценарии за илюстрации предложени от възложителя. Тази дейност ще се извърши в сътрудничество със служители на ИА ГИТ, посочени от Възложителя.
В изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да разработи методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол. Методиката трябва да включва най-малко следното:
•	Разработване на процедура за планиране на дейността.
•	Разработване на процедура за инспектиране.
•	Разработване указания предназначени за обектите на контрол, за които ще се прилагат този начин на инспектиране.
Тестването на въпросниците в пет Д ИТ, определени от Възложителя, ще се извърши от служители на ИА ГИТ - общо 50 човека, включително и по един за всяка Д ИТ (общо 5 - ма), който е с ръководни функции в съответната Д ИТ, с методичната помощ на изпълнителя на дейността. Настоящата обществена поръчка обхваща изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали по дейност „Разработване на нови и гъвкави форми на инспектиране“ по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран със средства на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Всички материали, обект на предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се извършват при стриктно спазване на изискванията за информация и публичност в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., на Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правилата за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020”. Представяне на разработената методика и материали пред социалните партньори и други заинтересовани лица под формата на двудневен семинар (конференция) с не по-малко от 50 човека на територията на Република България. Изпълнителят следва да осигури цялостната организация на конференцията за представяне на разработената методика и материали пред социалните партньори и други заинтересовани лица, вкл. изпращане на покани до участниците, осигуряване на приемащ хотел, лектори с подходяща квалификация, зала за провеждане на конференцията, обезпечена с необходимата техника/оборудване за презентации и озвучаване, храна на участниците, настаняване/нощуване на участниците и др.
Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на всички дейности по създаване, внедряване и поддръжка на уеб-базирана информационна система, която ще бъде интегрирана с информационната система на ИА ГИТ. Същата ще включва разработване и внедряване на софтуер с тематични въпросници за съответни предприятия през уеб интерфейс, обработка и обобщаване на въпросниците за самоконтрол в електронна форма, както и неговото тестване и пилотно прилагане в най-малко 200 предприятия на територията на Република България. Информационната система ще позволи използването на функционалностите и в онлайн режим, чрез достъпна в публичната Интернет среда част, която ще бъде със стриктно ограничен и контролиран достъп до информацията. Информационното съдържание на системата ще включва данни за предприятията в страната, както и списъци с групи въпроси, формиращи самите въпросници, които ще се предоставят на тях за попълване и оценяване.
Системата следва да притежава и функционалност, която след попълване на въпросниците от представителите на предприятията, да им позволи да сверят своите отговори с верните такива, което ще им позволи да предприемат еднолично коригиращи действия. Системата следва да се интегрира със съществуващата информационна система на ИА ГИТ. Системата ще позволява ясно и точно определяне на имащите достъп до системата служители, ще позволява извличане на данни за предприятията в страната от съществуващата база данни в ИА ГИТ, избор на предприятия за оценка, както и избор на конкретни въпроси или списъци с въпроси, които ще им бъдат предоставяни за попълване чрез онлайн уеб форми. След обработка на отговорите системата следва да осигури функционалност за анализ и избор за последващи действия спрямо предприятията, видът на който ще се формира от получените отговори. Също така трябва да позволява нанасянето на оценки, забележки или коментари към отговорите на предприятията и воденето на регистър на дейността. Основната част от софтуера ще има за цел, посредством създаден за целта алгоритъм на база на верните/неверни въпроси и отговори, както и на контролните такива, да извежда списък на предприятията, подлежащи на последващ контрол. Списъкът следва да се реализира като процент от общия брой предприятия, подлежащи на последващ контрол, който процент трябва да бъде плаващ т.е. да може да се дефинира отделно. Софтуера ще осигури и генерирането на съответни данни с най-рисковите предприятия по отношение на спазването на трудовото законодателство.
## Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:
o Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от
различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и
ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои
новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние
пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
o Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на
различните управленски нива.
Приемане на изпълнението на обществената поръчка:
Изпълнението на всеки етап от настоящата поръчка се предава от Изпълнителя и приема от Възложителя чрез двустранно подписани приемо-предавателни протоколи. Приемането на работата на Изпълнителя ще се извършва от Комисия, съставена от експертите по проекта и други експерти по преценка на Възложителя. Окончателното приемане на изпълнението на обществената поръчка се удостоверява чрез подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол.
Управление на качеството:
Участникът трябва да представи в техническото си предложение подробно описание на средствата и методиката за осигуряване на качеството, които смята да използва по време на изпълнение на проекта. Всички дейности по осигуряване на качеството трябва да бъдат изпълнени в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и спецификите на информационната система.
Методиката за осигуряване на качеството трябва да съдържа като минимум следните елементи:
•	Планиране на качеството – идентифициране на стандартите за качество за конкретните дейности от обществената поръчка и начините за спазването им.
•	Гарантиране на качеството – всички планирани и систематични действия в рамките на системата за качество, които дават увереност, че изпълнението на конкретните дейности, предмет на обществената поръчка, ще отговарят на съответните стандарти.
•	Качествен контрол – проследяване на конкретни резултати, за да се определи дали отговарят на зададените стандарти и да се набележат начини за отстраняване на причините за незадоволителните резултати.
Участникът по настоящата обществена поръчка трябва да използва утвърдена методика за осигуряване на качеството и да я опише в техническото си предложение. В методиката той трябва да посочи кои подходи, средства и техники ще прилага при гарантиране на качеството на дейностите и как ще изпълни посочените по-горе елементи. Участникът трябва да представи в техническото си предложение и процедура за регистриране, управление и отстраняване на установените несъответствия в софтуерната разработка.
## Управление на проекта
Организацията за изпълнение на проекта включва всички дейности по неговото управление с използването на подходяща методика. Дейностите по управлението на проекта са съпроводени със следната документация:
•	План за изпълнение
Изпълнителят трябва да предложи план за изпълнение на проекта. В плана се определят основните дейности и задачи, както и съответните ресурси за изпълнение на всяка задача. Изпълнителят трябва да предложи отчитане и контрол върху изпълнение на дейностите от проекта.
•	Документация
Документацията трябва да съдържа процедура за сроковете и начина на нейната актуализация при промени в софтуера, конфигурационни файлове и параметри, интерфейси, поддържани файлови формати и др. промени в хардуера на конфигурацията и др.
Документацията по настоящият проект като минимум трябва да включва:
•	План-график за управление на проекта, план за комуникация, план за осигуряване на качеството и план за управление на риска;
•	Детайлна спецификация на изискванията;
•	Детайлна техническа спецификация;
•	Тестов план и тестови сценарии
•	Протокол от проведените тестове
•	Ръководство за потребителя;
•	Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за поддръжка и администриране на Системата;
•	План за внедряване;
•	Протокол от приемателните тестове;
•	Техническа документация и соурс код на разработената система, вкл. всички скриптове (минимално съдържание):
o	Изходния код с коментари;
o	Цялата необходима среда за генериране на изпълнимия код (конфигурационни и други параметри, допълнителни компоненти, необходими за компилиране и др.);
o	Детайлно описание на базата/базите данни;
o	Детайлно описание на изгледите и съхранените процедури;
o	Всички необходими скриптове за създаване и конфигуриране обектите на базата/базите данни;
o	Детайлно описание на процедурите за съхранение на данните;
o	Описание на други технологични скриптове, конфигурационни параметри и др. в зависимост от платформата.
Цялата документация, включително и тази, която се изготвя на всеки етап от изпълнението трябва да бъде на български език. Всички ръководства трябва да бъдат предоставени както на електронен, така и на хартиен носител, а техническата документация – само на електронен носител, като предоставените документи да са достъпни за копиране и коригиране.
Участникът трябва да посочи в предложението си подхода за поддържане на документацията, нейните версии и съответствието с версията на разработения софтуер. Изготвяне на съответните документи се извършва текущо в съответните етапи по проекта. Дейността по документиране включва изработване и предаване на Възложителя на всички документи, схеми, диаграми и др. артефакти необходими за експлоатация и администриране на системите, предмет на настоящото задание. Изготвената документация трябва да бъде във вид позволяващ на Възложителя самостоятелното й използване, без да са необходими допълнителни разяснения от Изпълнителя. Документите могат да имат различни от посочените в Техническата спецификация названия, в зависимост от методологията, избрана от Изпълнителя. Участникът трябва да предложи примерно съдържание на всеки от посочените документи.
Изпълнителят трябва да изготви Инструкция (Помощ) за ползване, която да е достъпна онлайн за вътрешните и външните потребители на системата.
•	Приемане изпълнението на проекта
Приемане на изпълнението на проекта се удостоверява чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол след внедряване на приложението.
Конкретната методология за управление на изпълнението на поръчката е предмет на техническото предложение на участника. Тя трябва да включва подробно описание на:
•	Планираните дейности (детайлен план - график за изпълнение), срокове за изпълнение, целите и очакваните резултати, както и обосновка на връзките помежду им;
•	Методите за изпълнение на планираните дейности, както и подходите, които ще бъдат използвани за постигане на целите и очакваните резултати;
•	Организационната структура на Изпълнителя и връзки за взаимодействие с Възложителя, описание на ролите и отговорностите на ключовите експерти в екипа на Изпълнителя; дефиниране на задачите и отговорностите на всеки от експертите; представяне на механизъм за взаимодействие и координация между експертите;
•	Описание на междинните резултати от изпълнението (milestones);
•	Описание на документите, които Изпълнителят ще изготви и предаде на Възложителя (проектна документация).
Могат да се използват методологии за управление на софтуерни проекти като например PMI, MSF, ITIL, Prince2, Agile/Scrum или еквивалентни.
Методология за анализ и извличане на изисквания
Участникът трябва да представи в техническото си предложение подробно описание на средствата и методиката за анализ на бизнес процесите и извличане и документиране на изискванията, които смята да използва по време на изпълнение на проекта. Анализът на процесите и извличането и документирането на изискванията трябва да бъдат изпълнени в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът по настоящата обществена поръчка трябва да използва утвърдена методика за анализ и извличане на изисквания и да я опише в техническото си предложение.
## Управление на риска
Участникът трябва да опише в техническото си предложение дейностите по управление на риска, като подробно:
•	Разгледа всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя по-долу;
•	Отчете всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и оцени и предвиди степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по поръчката;
•	Предложи ефективни мерки за предотвратяване или преодоляване на всички идентифицирани от Възложителя и участника рискове за всяка една от дейностите по поръчката;
По-значимите рискове, които Възложителят е идентифицирал и могат да възникнат във връзка с изпълнението на поръчката са посочени в таблицата по-долу.
№	Наименование на риска	Вероятност	Влияние
1.	Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните дейности на проекта, в резултат на което може да се получи неразбиране на действителните нужди на Възложителя и непостигане на целите на поръчката	Средна	Високо
2.	Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на поръчката, което може да доведе до концептуални непълноти и разминавания между цели и резултати	Средна	Високо
3.	Недостатъчна ангажираност на персонала по време на извличане на изискванията към системата в резултат на което могат да се получат непълноти и/или забавяне	Ниска	Високо
4.	Неточна дефиниция на случаите на употреба, които ще бъдат реализирани чрез системата	Ниска	Високо
5.	Риск за администрирането на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка	Ниска	Високо
6.	Невъзможност на Изпълнителя да спази предложените срокове за изпълнение на дейностите	Средна	Високо

На база на идентифицираните рискове, участникът трябва да представи Методология с План за управление на риска като част от техническото предложение. Планът трябва да регламентира начина на определяне на рисковете и заплахите при изпълнение на договора, подход за идентифициране и оценяване на риска, както и превантивните стъпки за недопускане на негативното влияние на даден риск или заплаха за проекта. Планът за управление на риска трябва да описва и предвидените от участника мерки за своевременно адресиране на идентифицираните рискове. Участникът следва да добави в своето техническо предложение и други рискове, които е идентифицирал към момента на подаване на офертата и смята за значими и релевантни за изпълнението на настоящата поръчка.
# ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Изпълнението на поръчката трябва да се извърши чрез следните етапи:
## Анализ на данните и изискванията
Функционален обхват на проекта: Подобряване на процесите по планиране и инспектиране на ИА ГИТ чрез получаване на обратна връзка от работодатели по електронен път.
Независимо от източника на финансиране са приложими и предварителните условия за допустимост (Приложение №1 от Пътната карта за електронно управление 2016-2020) за финансиране на проекти по ОП "Добро управление", в т.ч.:
-	В процеса на бизнес анализ да бъдат изследвана съвместимостта на бизнес процесите на Възложителя с вече одобрени оптимизирани референтни модели за предоставяне на услуги и нормативни изисквания на Базисен модел за Комплексно административно обслужване в държавната администрация. При наличие на разработени модели за предоставяне на услуги по „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“, които включват услуги, предоставяни от Възложителя, да бъдат съобразени нуждите от модификации в референтните модели, за да се постигне подобряване на времето и намаляване на административната тежест при комплексно обслужване, спрямо предоставянето на отделните услуги поединично;
-	В случай че се касае за административни услуги, те трябва да бъдат разграничени на базата на разлики в бизнес процесите и да не бъдат генерализирани и/или обобщавани на базата на типа на действие (например ако Системата издава няколко различни вида удостоверения, с които се удостоверяват различни обстоятелства, административните услуги трябва да бъдат регистрирани отделно);
-	Удостоверителните административни услуги трябва да бъдат регистрирани и като вътрешни административни услуги и да бъде реализирана възможност за предоставянето на тези услуги като електронни вътрешно- административни услуги за нуждите на комплексното административно обслужване чрез служебен онлайн интерфейс.
### Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка
- Изпълнителят трябва да следва Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчника за прилагане на методологията, приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.;
- Трябва да бъде предвидена фаза на проучване, по време на която да се дефинират потребителските нужди, да се проведат предварителни тестове с потребители и да се изработи план, по който да се адресират идентифицираните нужди;
- Трябва да бъдат предвидени периодични продуктови тествания по време на разработката и внедряването на Системата, с извадка (фокус-група) от бъдещите потребители на електронната услуга (служители в администрацията, граждани, доставчици на обществени услуги), чрез които да се изпита и оцени използваемостта на услугите и потребителските интерфейси, както и за да бъдат отстранени затруднения и несъответствия със заданието;
- Трябва да се спазват нормативните изисквания за еднократно събиране и повторна употреба на данни в държавната администрация (съгласно АПК и ЗЕУ) и в разработените бизнес процеси да не се изискват данни за заявителя и/или за получателя на услугата, които могат да се извлекат автоматично в процеса на електронна идентификация чрез Центъра за електронна идентификация или на база на ЕГН от КЕП. При необходимост изпълнителят трябва да предложи на Възложителя адекватни промени в нормативната уредба, които да хармонизират съответните секторни нормативни изисквания с общите разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за електронно управление, Закона за електронния документ и електронния подпис и приложимите подзаконови актове, ако действащата нормативна уредба изисква:
- изрично попълване на типов хартиен формуляр, върху който потребителите трябва да се подпишат собственоръчно и/или който да приложат като изискуем документ при заявяването на електронна административна услуга;
- изрично деклариране или обявяване на обстоятелства или данни, които се администрират и/или удостоверяват от други държавни органи и могат да бъдат получени по служебен път, включително и автоматизирано през съответни интеграционни интерфейси;
- други нормативни изисквания, които водят до неоптимални или ненужно бюрократични процеси, които биха могли да бъдат оптимизирани при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги;
При оптимизацията на потребителския път трябва да се отчита всяко действие от страна на потребителя (натискане на бутон, въвеждане на данни, прочитане на текст и пр.), което може да се спести.
### [неприложимо, няма да се разработва електронна административна услуга]Специфични изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на електронни административни услуги в зависимост от заявителя
Няма да се разработват електронни административни услуги.
### [неприложимо, няма да се подават декларации]Изисквания за оптимизиране на процесите по подаване на декларации, изискуеми в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила
Няма да се подават изискуеми декларации.
### [неприложимо, няма да се разработва електронна административна услуга]Изисквания към регистрите и предоставянето на административните услуги
Няма да се разработват електронни административни услуги.
## Изготвяне на системен проект
Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на Системата. Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:
-	Определяне на концепция на информационната система на базата на техническото задание;
-	Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в Системата;
-	Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура;
-	Изготвяне на план за техническа реализация;
-	Определяне на потребителския интерфейс.
Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, транзакции, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други. При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN.
Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 5 работни дни.
## Разработване на софтуерното решение
Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
	Разработка на прототип, който трябва да бъде одобрен от Възложителя и въз основа на който трябва да се разработи цялата система;
	Разработка на модулите на информационната система съгласно изискванията на настоящото техническо задание и системния проект;
	Провеждане на вътрешни тестове на Системата (в среда на разработчика);
	Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.
За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на Системата.
## Тестване
Изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за тестване, която ще използва в план за тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса.
## Внедряване
Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда на бенефициента. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на бенефициента.
## Обучение
Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения за следните групи и ползватели на софтуерното решение:
- Потребители на системата – 340 служителя на възложителя
- Администратори на системата – 3 служителя на възложителя ( на място, в ЦУ на ИА ГИТ или в офис на изпълнителя)
За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка
- Необходимия хардуер;
- Необходимия софтуер;
- Зала/Зали за провеждане на обученията;
- Учебни материали;
- Лектори.
## Гаранционна поддръжка
Този етап включва гаранционната поддръжка на информационната система след приемането и от Възложителя в производствена среда.
Изпълнителят на поръчката следва да осигури постоянна 24 месечна гаранционна поддръжка на внедрения от него софтуер. При стартирането на етапа Изпълнителят следва да предаде на Възложителя План за изпълнение на гаранционната поддръжка. Той се задължава да отстранява в гаранционния срок всички установени от Възложителя дефекти на софтуера и несъответствия с експлоатационната документация. В случай на нужда, Изпълнителят на поръчката трябва да разполага с необходимия ресурс и капацитет, който да му позволява да отстранява своевременно възникналите проблеми със софтуера, така че да не се прекъсва нормалния процес на работа на Възложителя, при следните срокове за реакция и отстраняване на проблеми съгласно приоритета на проблема:
•	При грешки с критични последици за основната функционалност на приложението или неработоспособност - разрешаване на проблема до 4 (четири) работни часа, считано от уведомяването от страна на ИА ГИТ, като това включва възстановяване на работоспособността на информационната система чрез коригиране на грешката или временно решение за възстановяване на работоспособността му.
•	При грешки, водещи до затруднение в процеса на работа (функциониране в ограничен режим) - разрешаване на проблема до 8 (осем) работни часа, считано от уведомяването от страна на ИА ГИТ.
•	При грешки с минимални последици за нормалното обслужване на бизнес процесите - разрешаване на проблема до 3 (три) работни дни, считано от уведомяването от страна на ИА ГИТ.
Възможните проблеми на Възложителя с внедрения софтуер се разделят на три групи в зависимост от приоритета им:
•	нарушаване на основните функционалности на структуроопределящите компоненти, водещо до пълната системна неработоспособност;
•	частично нарушаване на функционалностите на структуроопределящите компоненти, водещо до частична системна неработоспособност;
•	нарушаване на функционалности на неструктуроопределящите компоненти, водещо до частична системна неработоспособност.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на потребителите. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет. Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
•	Извършване на диагностика на рапортуван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите;
•	Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните системи, които са внедрени в обхвата на проекта;
•	Консултация за разрешаване на проблеми по предложената конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
•	Консултации относно функционалността на приложението в работното време на Възложителя - от 9:00 до 18:00 часа всеки работен ден от седмицата;
•	Периодично извършване и мониторинг на процедурите по архивиране;
•	Възстановяване на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
•	Експертна поддръжка на потребителите на софтуера по телефон и електронна поща в рамките на работното време (от 9:00 до 18:00 часа всеки работен ден от седмицата);
•	Актуализация на документацията на системата в резултат от извършени действия в рамките на поддръжката и предаването й на Възложителя.
За осъществяване на своите гаранционни задължения участникът следва да предложи в техническото си предложение процедура за гаранционно обслужване.
Изпълнителят трябва да има Система за регистриране на проблеми, в която администраторите на системата от страна на Възложителя да регистрират заявка за отстраняване на проблем, действия по заявката и отстраняване.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка чрез организиран за целта Service Desk в съответствие с ISO 20000-1:2011 или еквивалентен.
Гаранционната и техническа поддръжка не включва добавяне или доразвиване на функционалности.
Всеки участник следва да представи като част от офертата си документ „Описание на гаранционната и техническа поддръжка”, която предлага, а така също и примерни екрани от системата за рапортуване на проблеми.
# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 Навсякъде, където е приложимо при изпълнение на проекта следва да се спазват описаните общи изисквания за информационни системи в държавната администрация.
## Функционални изисквания към информационната система
### [неприложимо, няма да осъществява служебен обмен с други системи в ДА]Интеграция с външни информационни системи
Системата, обект на разработка няма да осъществява служебен обмен с други системи в държавната администрация
### Интеграционен слой
o Системата, обект на разработка няма да осъществява служебен обмен с други системи в държавната администрация;
o За сигурна препоръчана електронна поща да се използва интеграция с приложен модул е-връчване, разработен за нуждите на електронното управление;
o В системата няма да бъдат извършвани транзакции;
o Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за
автоматизирано изпращане на ценни електронни документи към Централизираната система за е-Архивиране, ако е приложимо и съответната система или регистър оперират с такива документи, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
### Технически изисквания към интерфейсите
Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:
o Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб- услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на
прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;
o Всички публични и служебни онлайн интерфейси
трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва;
o Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен
кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които Системата получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на Системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни;
o Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.
### Електронна идентификация на потребителите
o Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация;
o За автентикацията и оторизацията на потребители да се използва интеграция с приложен модул е-автентикация, разработен за нуждите на електронното управление;
o Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола - за потребители, които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност, и за потребители, които желаят да продължат да използват електронни административни услуги с КЕП;
o Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:
o Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил. Съвети към потребителите за проверка на настройките на имейл
клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";
o Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;
o Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";
o Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.
o При реализиране на вход в Системата с удостоверение за електронна идентичност, по Националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да използва потребителския профил, създаден в Системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация. В случай че даден потребител има регистриран потребителски профил в Системата, който е създаден преди въвеждането на Националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да предлага на потребителя възможност за "сливане" на профилите и асоцииране на локалния профил с този от Националната система за електронна идентификация. Допустимо е Системата да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите, но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания профил на потребителя в Системата за електронна идентификация.
o Системата трябва да се съобразява с предпочитанията на потребителите, дефинирани в потребителските им профили в Системата за електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни канали и канали за получаване на нотификации.
### Отворени данни
o Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен
публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в
Системата (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява
достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички
изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в
обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;
o Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн
интерфейс за предоставяне на пространствени данни, в машинночетим,
отворен формат и интеграция с Националния портал за достъп до
пространствени данни, съгласно всички изисквания на Директива 2007/2/ЕО и
Закона за достъп до пространствени данни. Трябва да се поддържат всички
набори от данни, които са изискуеми по Директива 2007/2/ЕО и за които
Възложителят се явява първичен администратор на данните;
o Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн
интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до
данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци
с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в
машинночетим формат, както и интеграция с Портала за отворени данни
http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с
материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ);
o Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание
на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни,
заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат;
o Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен,
машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и
метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.
### Формиране на изгледи
o	Потребителският интерфейс трябва да е уеб базиран и да поддържа актуалните версии на уеб браузърите – Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и Opera;
o	Потребителският интерфейс трябва да бъде изграден чрез съвременните технологии: HTML 5 и CSS 4 съгласно стандартите, определени от World Wide Web Consortium (W3C).
o	Потребителският интерфейс трябва да бъде с responsive web design (RWD);
o	Интерфейсът на системата трябва да бъде на български език и да съдържа логото на ИА ГИТ. Всички формати за дата и час трябва да са съобразени с формата за български език: „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”;
o	Потребителският интерфейс трябва да е оптимизиран за ускорено въвеждане на данни;
o	Трябва да се предвиди такова подреждане на полетата, че да се ограничи дължината на вертикалния скрол и трябва да изключва по възможност появата на хоризонтален скрол;
o	Потребителският интерфейс трябва да изисква задължително потвърждаване при необратими действия;
o	За диалози със системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил;
o	Ако потребител пропусне да въведе задължителна информация, системата трябва да изобрази съобщение, което информира коя точно информация липсва. Екранната форма да не се обновява и данните във вече попълнените полетата да не се изчистват;
o	Ако потребител въведе данни/ символи, които не отговарят на зададените в екранната форма /текст или числа/, системата трябва да изобрази съобщение за грешка, указващо коя точно информация е невалидна. Екранната форма не се обновява и данните в полетата не се изчистват;
o	Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви;
o	Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници.
В Техническото предложение Изпълнителят трябва да опише добрите практики, които ще използва.
Потребителите на Системата трябва да получават разрези на
информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните.
Резултатът се представя чрез:
o Визуализиране на таблици;
o Графична визуализация на екран;
o Разпечатване на хартиен носител;
o Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF,
Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.
### Администриране на Системата
Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и
правата за достъп.
## Нефункционални изисквания към информационната система
### Авторски права и изходен код
o Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на
Системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с
отворен код;
o Всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на
Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само,
компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и
дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в
предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без
ограничения в използването, изменението и разпространението им и
представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно
чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;
o Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:
o GPL (General Public License) 3.0
o LGPL (Lesser General Public License)
o AGPL (Affero General Public License)
o Apache License 2.0
o New BSD license
o MIT License
o Mozilla Public License 2.0
o Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата
техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като
софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на
система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;
o Да се изследва възможността резултатният продукт (Системата) да се
изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на
съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е
финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на
собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва
да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;
o Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и
цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и
централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в
реално време.
### Системна и приложна архитектура
o Системата трябва да бъде реализирана със
стандартни технологии и да поддържа общоприети стандарти по информационна сигурност,
които ще гарантират съвместимост на Системата с бъдещи разработки.
Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани
и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето
изискване;
o Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се
може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване.
Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка
и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски
интерфейс;
o Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг,
анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в Системата;
o При разработката, тестването и внедряването на Системата
Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или
еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно
ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;
o Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура,
ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);
o Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите
с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под
формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от
други системи в държавната администрация, а за определени услуги – и за
гражданите и бизнеса; За всеки от отделните модули/функционалности на
Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси
– Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси
трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или
външни системи;
o Приложните програмни интерфейси и информационните обекти
задължително да поддържат атрибут за версия;
o Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги,
трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
o Като част от URL-а
o Като GET параметър
o Като HTTP header (Accept или друг)
o За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде
разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от
популярните развойни платформи (.NET, Java, PHP);
o Системата трябва да осигурява възможности за разширяване,
резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на
сървъри с еднаква роля;
o При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни
промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и
технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта
информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно
адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или
организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
o Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи
промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато
това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в
експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на
Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в
модела на работа на потребителите, промени във външни системи,
интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени
в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия
период на експлоатация на Системата, включително и по време на
гаранционния период;
o Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и
приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват
работоспособност и отказоустойчивост на Системата, както и
недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху
физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху
виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак
(ДХЧО);
o [ако възложителят не разполага с необходимата хардуерна
инфраструктура] Част или всички компоненти на Системата ще бъдат
разположени върху Държавния хибриден частен облак като среда за
функциониране на информационната система;
o Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира
като минимум следните среди за Системата: тестова, стейджинг, продуктивна;
o Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова
за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна);
o Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и
поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване
на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи,
включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или
бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи
информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е
напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да
влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да
създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата
на личните данни;
o Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана
като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен
Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по
отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва
да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури
максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на
подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в
инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ;
o В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите
практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и
приложната архитектура на Системата;
o За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене
(например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за
пълнотекстово търсене в СУБД;
o Системата трябва да бъде разработена така, че да
позволява използването ѝ от много различни институции,
като за използване от нова институция не трябва да се изисква нова
инсталация;
o Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може
да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
o Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;
o Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на
промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.
При използване на база данни следва
да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимоедйствие с базата
данни, в т.ч.:
o дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с
максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно
на производителността;
o базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи
следва да бъде използван т.нар. sharding;
o имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана
конвенция;
o трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се
оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да
е мотивирано и подкрепено със замервания;
o връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
o периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително
чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за
оптимизиране на бавните такива;
o задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на
изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
o при операции върху много записи (batch) следва да се избягват
дългопродължаващи транзакции;
o заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
o при използване на ORM или на друг слой на абстракция между
приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните
заявки (т.нар. n+1 selects проблем);
o при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-
бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.
### Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
Проектът следва максимално да преизползва налични публично достъпни
инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.
За реализацията на Системата следва да се използват в максимална степен
софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.
Подход за избор на отворени имплементации и продукти
За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват
множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата
Система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и
средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на
следните критерии:
o За разработката им да се използва система за управление на версиите
на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и
приемане на допълнения;
o Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна
версия;
o Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
o Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
o Да нямат намаляваща от година на година активност;
o По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална
цел, държавни или комерсиални организации;
o По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage
над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи –
build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични
анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на
Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици.
Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с
платен лиценз става за сметка на Изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато
липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не
отговаря на горните условия.
Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща
основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за
операционните системи и софтуерните продукти за управление на базите данни.
Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е
необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото
хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България
(към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки
компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като
задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент,
промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в
съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши
необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез
"pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на
основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат
извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва
анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира
използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или
бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на
интеграционните тестове.
### Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:
Среда Описание
Development -чрез Development средата се осигурява работата по разработката,
усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и
допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на
разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано
тестване и др.
Staging -чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от
Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички
интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Sandbox
Testing -чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към Системата,
могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на
продукционната среда.
Production -това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.
Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя
Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.
### Процес на разработка, тестване и разгръщане
Процесите, свързани с развитието на Системата, трябва да гарантират висока
прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта.
Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока
публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите
компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин
гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на
разработките през целия им жизнен цикъл.
Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които
са необходими за реализацията на Системата, трябва да бъдат разработвани като
софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия
момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код,
финансирани с публични средства в България (към момента
https://github.com/governmentbg).
В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те
могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях
трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се
нарушава компилацията на проекта.
Трябва да се анализират възможностите за включване на граждани в процесите по
разработка, тестване и идентифициране на пропуски на софтуера. Участникът трябва
да предложи механизъм и процедури за реализирането на такива процеси.
За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните
изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния
продукт:
 Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
 Покритие  на  минимум  50%  от  изходния  код  с  функционални  тестове  [в  случай  на  надграждане  на  съществуваща  система  – 50%  от  новата  функционалност и 20% от съществуващата];
 Използване на continuous integration практики;
 Използване на dependency management.
Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията.
Във всеки един компонент на Системата, който се build-ва и подготвя за инсталация
(deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
 Дата и час на build;
 Място/среда на build;
 Потребител извършил/стартирал build процеса;
 Идентификатор  на  ревизията  от  кодовото  хранилище  на  компонента,  срещу  която  се  извършва build‐ът.
### Бързодействие и мащабируемост
-Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки
o Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или
"Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-
съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни
интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и
служебни интерфейси.
o Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на
администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси,
които се достъпват с отделен URL/URI.
o Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на
различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на
други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на
справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.
-Кохерентно кеширане на данни и заявки
o Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва
да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в
случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и
мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите
системи на сървърите.
o Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода и използваните
механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш,
както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;
o Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за
компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип;
компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;
o Използваният алгоритъм за създаване на ключове за
съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва
оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;
o Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с
отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в
оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни
случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни
технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения
като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят
порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани
оперативни данни, номенклатурни данни или документи;
Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
o Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и
актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
o Извличане на информация от предефинирани периодични справки;
o Информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до
дадена услуга;
o Информация за извършените плащания;
o Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем
резултати от справки.
-Бързодействие
o При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват
висока производителност и минимално време за отговор на заявки.
o Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.
-Използване на HTTP/2
С  оглед  намаляване  на  служебния  трафик,  времената  за  отговор  и  натоварването  на сървърите  следва  да  се  използва  HTTP/2  протокол  при  предоставяне  на  публични
потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
o Включена header compression;
o Използване на brotli алгоритъм за компресия;
o Включен HTTP pipelining;
o HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти,
изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
o Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен
избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на
клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими
компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305
за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
o Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде
предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може
лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато
браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.
В системата няма да се подписват документи.
-Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията
o Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната
разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на
изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous
Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една
команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една
команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);
o Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни
услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уебстандарти за
визуализиране на съдържание.
### Информационна сигурност и интегритет на данните
o Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни
и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се
използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи
сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на
пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на
данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
o Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия
на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
o Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични
услуги;
o Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва
да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането
трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified
Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от
удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри
(Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното
преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като
разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;
o Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници,
като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на
сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). За нуждите на
автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен
прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да
препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с
нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на Системата) в
HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена
от Spoofing;
o Като временна мярка за съвместимост настройките на уебсървърите и
Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да
позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария
протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна
сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната
администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен
достъп до ресурси на Системата;
o При разгръщането на всички уебуслуги (Web Services) трябва да се
използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на
минимум TLS 1.2;
o Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация
на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени
атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки,
и да отговаря, където е необходимо, на наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
o При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при
подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните
актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
o Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития
в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене)
трябва да съдържа следните атрибути:
o Уникален номер;
o Точно време на възникване на събитието;
o Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
o Данни за информационна система, където е възникнало
събитието;
o Име или идентификатор на компонент в информационната
система, регистрирал събитието;
o Приоритет;
o Описание на събитието;
o Данни за събитието.
o Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с
правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час,
минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в
съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;
o Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с
правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва
да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III,
Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана
функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на
горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган,
осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;
o Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с
които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на
Системата.
### Използваемост
-Общи изисквания за използваемост и достъпност
o При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и
потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност
на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ
на ISO/IEC 40500:2012;
o Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален
адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за
подаване не заявление, за генериране на справка и други;
o Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва
да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и
устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от
съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване
на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства –
таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси
за мобилни устройства (Responsive Design);
o Не се допуска използване на Капча (Captcha) като механизъм за
ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, Системата
трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно изискванията в
т. 7.1.1. от настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha
единствено при иденетифицирани много последователни опити от
предполагаем „бот“;
o Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до електронните услуги и
те да бъдат промотирани с подходящи навигационни елементи на публичната
интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.;
o Публичните уеб страници на Системата трябва да бъдат проектирани и
оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел
популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по
ключови думи и фрази. При разработката на страниците и при изготвяне на
автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на Системата
трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на
размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на
файловете и по-бързо зареждане на страниците;
o Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на
оптимизациите за търсещи машини;
o При разработката на публични уеббазирани страници трябва да се
използват и да се реализира поддръжка на:
o Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic
Elements);
o JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/);
o Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за
качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни
приложения;
o В екранните форми на Системата трябва да се използват потребителски
бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
o Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат
визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и
които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под
различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска
използването на серифни шрифтове (Serif).
o Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени
конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са
достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване
на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или
програмен подход.
o Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва
в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на
потребителя какво е предназначението на формата.
o Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
o Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни
букви.
o Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на
имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички
символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;
o Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват
непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на
данните, въвеждани от потребителите.
o Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както
български, така и символи на официалните езици на ЕС.
o Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като
максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
o Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при
липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора
на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване
на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да
дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която
Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай
на прекъсната сесия;
o Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани
страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна,
следваща, първа и последна страница, към конкретна страница.
Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със
съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML
контейнера, съдържащ списъка;
o За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди
възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
-Интернационализация
o Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира
данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;
o Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни
библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за
управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс,
програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат
стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2
стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва
да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
o Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да
поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.
o Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва
набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български
и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени
професионално, като не се допуска използването на средства за машинен
превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.
o Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват
всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския
интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи,
съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и
др. Данните, които се съхраняват в Системата само на български език, се
изписват/визуализират на български език;
o Системата трябва да позволява превод на всички многоезични текстове с
подходящ потребителски интерфейс, достъпен за администратори на
Системата, без промени в изходния код. Модулът за превод на текстове,
използвани в Системата, трябва да поддържа и контекстни референции, които
да позволяват на администраторите да тестват и да проверяват бързо и лесно
направените преводи и тяхната съгласуваност в реалните екрани, страници и
документи;
o Публичната част на Системата трябва да позволява превключване
между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от
профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен
елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и
подходяща интернационална икона за съответния език;
o При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди
(интервал).
o При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския
интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати
за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация
в настройките на неговия профил:
o За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”,
като наличието на време към датата е в зависимост от вида на
визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването
на точно време;
o Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно
ISO БДС 8601:2006;
-Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс
o Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на
обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична
технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
o Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от
форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в
реално време;
o Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в
списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи,
отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо
пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и
потребителят да скорлира дълги списъци с повече от
10 стойности;
o В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на
въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation).
Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при
успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от
сървъра;
o Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и
запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за
процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично
прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за
допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния
процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до
момента данни и прикачените до момента електронни документи;
o Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от
страна на администраторите на Системата, без да са необходими промени в
изходния код, на контекстна помощна информация за:
o всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има
отделен екран/форма;
o всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които
определени полета от формата са групирани тематично);
o всяко отделно поле за въвеждане на данни;
o Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички
процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване
и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или
на отделни полета;
o Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и
информативните текстове за всяка електронна административна услуга не
трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни
документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички
акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и
др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални
версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с
акроними и термини;
o Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва
да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи
навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-
бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за
който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse
Hover/Mouse Over" събития;
o При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва
да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни
устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни
на допир екрани.
o Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с
увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.
-Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси
o Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал
процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства,
текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако
потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;
o При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна
нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани
заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на
транзакциите;
o Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа
следните функционалности:
o Да визуализира списък с историята на подадените заявления, като
минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на тупа
формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото
лице - подател), статус на заявлението;
o Да предлага видни и лесни за използване от потребителите
контроли/инструменти:
- за филтриране на списъка (от дата до дата, за
предефинирани периоди, като "последния един месец",
"последната една година";
- сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да
премахва текущия филтър;
- свободно търсене по ключови думи по всички колони в
списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи
със заявленията, което да води до динамично филтриране на
списъка.
-Изисквания за проактивно информиране на потребителите
o За всички публични интернет страници трябва да бъде реализирана
функционалност за публикуване на всяко периодично обновявано съдържание
(новини, обявления, обществени поръчки, отворени работни позиции,
нормативни документи, отговори по ЗДОИ и др.) в стандартен формат (RSS 2.х,
Atom или еквивалент), както и поддържането на публично достъпни статистики
за посещаемостта на страницата;
o Системата трябва да поддържа възможност за автоматично генериране
на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при
настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в Системата
потребители, които са заявили или са се съгласили да получават такива
бюлетини; Потребителите трябва да имат възможност да настройват
предпочитанията през потребителския си профил в Системата.
### Системен журнал
 Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост
на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното
състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия
(системен журнал).
 Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да
включват като минимум следните данни:
o дата/час на действието;
o модул на системата, в който се извършва действието;
o действие;
o обект, над който е извършено действието;
o допълнителна информация;
o IP адрес и браузър на потребителя.
 Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на
работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна
точка на организация на базата данни:
o по време на работа на Системата потребителският журнал трябва да се
записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на
записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на
Системата;
o специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги
организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от
работната база данни на Системата;
o данните в специализираната база данни трябва да се архивират и
изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна
информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация
за предишен период администраторът на Системата трябва първо да
възстанови архивните данни;
o трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на
реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се
изисква електронна идентификация.
# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
## Дейност Разработване на въпросници за самоконтрол
### Описание на дейността
Разработване на въпросници за самоконтрол на предприятията
### Изисквания към изпълнение на дейността
Използваната терминология да е разбираема, като се избягват специализирани термини.
Дейността следва да се изпълни в срок, посочен от изпълнителя и отразен в графика (Приложение №3) комуникационен план, уточняващ съвместната работа със служителите, разработили базовите въпросници. Комуникационния план следва да е съобразен с местоработата на служителите, разработили базовите въпросници и темите, по които са работили (Приложение №1).
### Очаквани резултати
Разработени въпросници
## Дейност Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол
### Описание на дейността
Разработване на методика за планиране на дейността на ИА ГИТ и инспекционен контрол чрез въпросници за самоконтрол
### Изисквания към изпълнение на дейността
Дейността следва да се изпълни в срок посочен от изпълнителя и отразен в графика (Приложение №3).
Процедурите и работните документи следва да бъдат съвместими и интегрирани с действащата в момента система за управление на дейността на ИА „ГИТ“.
### Очаквани резултати
Разработена методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол
## Дейност Тестване на въпросниците в пет Д ИТ
### Опсание на дейността
Тестване на разработените въпросници в пет дирекции „Инспекция по труда“
### Изисквания към изпълнение на дейността
Дейността следва да се изпълни в срок посочен от изпълнителя и отразен в графика (Приложение №3).
Всички дейности по тестването, вкл. проверките на място и тяхното документиране следва да бъдат съобразени с действащата в момента система за дейността на агенцията.
### Очаквани резултати
Успешно проведени тестове на разработените въпросници
## Дейност Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността
### Опсание на дейността
Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с разработените въпросниците и методиката за планиране на дейността
### Изисквания към изпълнение на дейността
Дейността следва да се изпълни в срок посочен от изпълнителя и отразен в графика (Приложение №3).
Обучението следва да се проведе в присъствена форма на 340 (триста и четиридесет) служители на ИА ГИТ, разделени в 17 групи с максимален състав 23 човека на група и по 3 (три) дни за всяка група. Изпълнителят трябва да предвиди възможност за провеждане на поне две обучения едновременно. Обученията следва да се проведат по места и на групи за работа с въпросниците, при готов софтуерен продукт и предварително одобрена методиката за планиране и изпълнение на дейността.
Изпълнителят следва да осигури възможност за присъствие на поне двама представителя на Възложителя през цялото времетраене на обучението и осигуряването на хотелско настаняване в хотела, в който се провежда обучението. Разходите за тези лица са за сметка на възложителя.
За успешното изпълнение на дейността Изпълнителя трябва да осигури обучителни материали за участниците на хартиен носител, като броят на комплектите с обучителни материали следва да е съобразен с участващите в обучението лица и обучителните материали следва да се предоставят срещу подпис на участниците не по-късно от първия ден на съответното обучение.
Изпълнителят следва да предвиди и мерки за публичност на обученията - поставяне на банер и/или плакат, както и осигуряване на указателни табели за улесняване достъпа на участниците в обучението до съответната зала.
Периода на провеждане на обученията следва да бъде не по-късно от 4 месеца от крайният срок за изпълнение на поръчката, считано от датата на сключване на договор за изпълнение.
Всеки един участник следва да предложи в техническото си предложение срок за организиране на всяко едно обучение след подаване на искане от страна на Възложителя, който срок не може да бъде по-дълъг от 15 календарни дни.
-	Място на провеждане. Транспорт
Мястото за провеждане на обученията и обема на групите трябва да бъдат както следва:
•	гр. София или на територията на София Област - обучения на общо 4 групи с максимален състав от по 23 човека;
•	гр. Варна или на територията на Област Варна - обучения на общо 3 групи с максимален състав от по 23 човека;
•	гр. Пловдив или на територията на Област Пловдив - обучения на общо 4 групи с максимален състав от по 23 човека;
•	гр. Бургас или на територията на Област Бургас - обучения на общо 3 групи с максимален състав от по 23 човека;
•	гр. Велико Търново или на територията на Област Велико Търново - обучения на общо 3 групи с максимален състав от по 23 човека.
Разходите по транспорта са изцяло за сметка на избрания Изпълнител.
Разходите по транспорта на лекторите за изпълнение на поръчката са изцяло за сметка на избрания Изпълнител.
Размерът на пътните разходи за всеки участник се определя и изплаща съгласно Наредбата за командировките в страната.
Изпълнителят организира възстановяването на разходите за транспорт за участниците, които не са от населеното място, в което се провежда обучението на база представени от тях разходно-оправдателни документи, съгласно действащата нормативна уредба (за автобус, влак или МПС от населеното място на участника до мястото на обучение и обратно) при тяхната регистрация в деня на събитието.
Изпълнителят следва да осигури безплатен паркинг на участниците, пътуващи с МПС.
-Настаняване и изхранване
Настаняване на 340 участници с осигуряване на 2 нощувки с включена закуска за всеки участник. Участниците следва да бъдат настанени в минимум три звезден хотел или в хотел с по-висока категория. Всеки участник трябва да бъде настанен в самостоятелна стая, като не се предвижда настаняване на участници, който живеят в населеното място, където ще се провежда съответното обучение, но за всички участници следва да бъде осигурено изхранване.
С цел улесняване на настаняването, изпълнителят предварително предоставя списък на участниците от всяка група на рецепцията на хотела.
Осигуряването на храна за участниците следва да включва:
•	Включена закуска в нощувката;
•	Обяд - 3 бр. за общо 340 участника
Обедите следва да включват минимум – салата, супа, основно ястие, десерт, плодове, безалкохолни напитки, минерална вода, ако са сервирани на блок маса или минимум 3-степенно меню и безалкохолна напитка, ако са сервирани персонално.
•	Вечеря – 2 бр. за общо 340 участника
Вечерите следва да включват минимум – салата, основно ястие, десерт, плодове, безалкохолни напитки, минерална вода, ако са сервирани на блок маса или минимум 3-степенно меню и безалкохолна напитка, ако са сервирани персонално.
Обедите и вечерите могат да бъдат сервирани на блок маса или персонално в ресторанта на хотела, в който са настанени участниците и лекторите.
Преди всяко едно обучение изпълнителят предоставя на възложителя три варианта на меню за всички от предвидените обеди и вечери, като един от тях е задължително вегетариански. Възложителят или упълномощено от него лице в срок от 2 дни преди провеждането на обучението избира вариантите на меню за отделните обеди и вечери.
Разходите по настаняването и престоя на участниците са изцяло за сметка на избрания Изпълнител.
Разходите по настаняването и престоя на лекторите за изпълнение на поръчката са изцяло за сметка на избрания Изпълнител.
-Техническо обезпечаване
За изпълнение на настоящата поръчка изпълнителят следва да осигури, както следва:
-Зали за провеждане на обученията
Залите за провеждане на всяко едно от обученията следва да отговарят на следните изисквания:
•	да се намират в хотела, в който са настанени участниците и лекторите;
•	капацитета на залите да е минимум 25 места, с възможност за театрално или П – образно подреждане на работните места;
•	наличие на изправна климатична инсталация;
•	осигуряване на 2 помощни маси вътре във всяка зала: 1 – за разполагане на техниката, позволяваща лесен достъп до електрозахранване; 1 – вътре в залата за зареждане на количество вода (по 1 бутилка от 0.500мл. минерална вода за участниците / ден).
-Оборудване
Необходимото оборудване за провеждане на обученията трябва да включва минимум:
•	1 бр. екран с размери минимум 2 х 3 метра;
•	1 бр. мултимедиен проектор;
•	1 бр. лаптоп, свързан с мултимедиен проектор;
•	1 бр. флип чарт с маркери;
•	озвучителна уредба, дискусионни микрофони;
•	връзка в залата с интернет за цялото време на обучението;
•	техническа поддръжка.
Възложителят осигурява възможност за връзка на обучаваните с ИС на ИА ГИТ.
-Преподавателски състав
Изпълнителят следва да осигури провеждане на обучението от лектори с подходяща квалификация.
Участникът следва да разполага с достатъчен брой експерти с подходяща квалификация и опит за успешното изпълнение на задачата. Разходите, свързани с пътуването, престоя и настаняването на членове на екипа на изпълнителя, ангажирани с дейности по изпълнението на поръчката на място, са изцяло за сметка на избрания участник. Изпълнителят следва да осигури за своя сметка общата координация на изпълнение на дейностите по договора.
### Очаквани резултати
Обучени 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността
## Дейност Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране
### Описание на дейността
Популяризиране на разработената методика за инспектиране и планиране
### Изисквания към изпълнение на дейността
Дейността следва да се изпълни в срок посочен от изпълнителя и отразен в графика (Приложение №3).
Изпълнителят трябва да изработи, отпечата, достави и разпространи информационни и рекламни материали със следната техническа спецификация:
№		Материал/Артикул	Спецификация		Количество

1.	Информационни материали/дипляни с информация за дейност „Разработване на нови и гъвкави форми на инспектиране“ на български език		Формат – А4, разгънат, с две гънки; / - Печат пълноцветен/двустранен, 4+4 цвята; / - Хартия – двустранен хром-гланц, 150 гр./м2.	000 бр.
2.	Тематични бележници с вложки (тефтери)		КОРИЦА: формат А5, листово отпечатване (цветност 4+0), матово ламиниране, картон 300 г.; / ТЯЛО: Формат: A5, Обем – 325 страници датирано, корица – картон 300 г, цветност 4+4, тяло бял офсет 80 гр./кв.м., цветност 2+2; на 2 езика – български и английски, календари за 20__ и 20__, официални празници, телефонни кодове, часови зони, полезни интернет адреси, азбучник, работен индекс за всеки месец, календар на месеца, книговезка работа – спирала; / ВЛОЖКИ: Формат: A5, Обем – за всеки месец, хартия 300 г./ кв.м хром-мат, цветност 4+4. Отпечатване на гърба на вложката извадка от въпросниците. С логото и опознавателните знаци на проекта на кориците и съдържащи на преден форзац информация за практическата насоченост на проекта, на заден форзац информация за проекта.	5000 бр.
3	Рекламни материали - стенни календари с визуализация чрез илюстрация на опасностите при работа		Формат (см.) 32x64 / 6 листа - 4+4 цвят / 1 лист - 4+0 цвят / Отпечатан на картон, двустранно хромов 250 г, гланц / Скрепване на календара с тетра спирала	5000 бр.
4.	Флаш памет		- 8 гигабайта, със светлинен индикатор. Външна памет, USB (юесби) форма по избор, тегло до 10 г и опаковка на всяка отделна бройка.	5 000 бр.

-	Модел на информационна кампания „От врата до врата“
Целта на информационната кампания „от врата до врата“ е с помощта на до 60 помощник-инспектори, които ще са пряко ангажирани с информационна кампания по проекта, да информират работодателите за дейностите по проекта и как те могат да бъдат полезни за техните предприятия.
Изпълнителят следва да разработи модел на информационна кампания „От врата до врата“, при отчитане на следното:
•	в най-голямата си част кампанията ще се провежда при посещения в обектите за контрол;
•	кампанията ще се провежда от помощник инспектори-лица без инспекторски права и с малък стаж в ИА „ГИТ“, като при посещението в обектите за контрол с тях ще бъде действащ инспектор;
•	основна цел на кампанията е запознаване на представители на обектите за контрол с новата форма на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол, а подцели на кампанията са посочване на предимствата за обектите за контрол на новия метод на инспектиране и разясняване работата със специализирания софтуер ;
•	целева група на кампанията са работодатели, длъжностни лица, членове на комитети/групи по условия на труд, представители на синдикатите и работещи в обектите за контрол;
•	в кампанията следва да се използват най-малко следното, разработено в изпълнение на дейността-дипляни, календари, тефтери, флаш памети, указания за обектите за контрол, които ще бъдат включени в новата система за инспектиране, наличен специализиран софтуер;
•	времетраенето на кампанията е целият период за изпълнение на дейност
•	кампанията следва да включва три относително самостоятелни етапа:
	Етап 1, при налични дипляни и флаш памети;
	Етап 2 - при налични освен дипляни и флаш памети календари с тематична насоченост и тефтери;
	Етап 3 - при налични всички информационни материали, разработен специализираният софтуер и указания за неговото използване, възможен е достъп до въпросниците за самоконтрол от всеки обект за контрол, ползващ Интернет;
•	моделът на кампанията следва да посочва критериите, по които ще бъдат избирани обектите за контрол;
•	кампанията следва да има основно послание, предложено от Изпълнителя и одобрено от Възложителя, като Изпълнителят следва да посочи и начинът/начините, по които това послание ще стигне до целевата група;
•	моделът трябва да описва основен сценарии за действия в обектите за контрол, като посочва и поведението на лицата, провеждащи кампанията при различна ответна реакция на представителите на целевата група.
•	моделът на кампанията следва да бъде предаден на Възложителя заедно с отпечатаните дипляни и закупените флаш памети не по-късно от един месец след подписване на договора за възлагане на поръчката, като в този период Изпълнителят е предложил, а Възложителят е одобрил основното послание на кампанията, което присъства в отпечатаните дипляни.
### Очаквани резултати
Популяризирана методика за инспектиране и планиране
## Дейност Представяне на разработената методика и материали
### Опсание на дейността
Публично представяне на разработената методика и материали
### Изисквания към изпълнение на дейността
Дейността следва да се изпълни в срок посочен от изпълнителя и отразен в графика (Приложение №3).
За успешното изпълнение на дейността Изпълнителя трябва да осигури материали за участниците на хартиен носител, като броят на комплектите следва да е съобразен с участващите в представянето лица.
Изпълнителят следва да предвиди и мерки за публичност на обученията - поставяне на банер и/или плакат, както и осигуряване на указателни табели за улесняване достъпа на участниците в представянето до съответната зала.
Участникът следва да организира конференцията в срок от 15 календарни дни след подаване на искане от страна на Възложителя.
-	Място на провеждане. Транспорт
Мястото за провеждане на представянето следва да бъде в гр. София или на територията на София Област, в рамките на два дни.
Разходите по транспорта са изцяло за сметка на избрания Изпълнител.
Разходите по транспорта на лекторите за изпълнение на поръчката са изцяло за сметка на избрания Изпълнител.
Размерът на пътните разходи за всеки участник се определя и изплаща съгласно Наредбата за командировките в страната.
Изпълнителят организира възстановяването на разходите за транспорт за участниците, които не са от населеното място, в което се провежда представянето на база представени от тях разходно-оправдателни документи, съгласно действащата нормативна уредба (за автобус, влак или МПС от населеното място на участника до мястото на представяне и обратно) при тяхната регистрация в деня на събитието.
Изпълнителят следва да осигури безплатен паркинг на участниците, пътуващи с МПС.
-	Настаняване и изхранване
Настаняване на 50 участници с осигуряване на 1 нощувка с включена закуска за всеки участник. Участниците следва да бъдат настанени в минимум четири звезден хотел или в хотел с по-висока категория (хотела следва да бъде посочен). Всеки участник трябва да бъде настанен в самостоятелна стая, като не се предвижда настаняване на участници, които живеят в населеното място, където ще се провежда съответното обучение, но за всички участници следва да се осигури изхранване.
С цел улесняване на настаняването, изпълнителят предварително предоставя списък на участниците на рецепцията на хотела.
Осигуряването на храна за участниците следва да включва:
•	Включена закуска в нощувката;
•	Обяд - 2 бр. за общо 50 участника
Обедите следва да включват минимум – салата, супа, основно ястие, десерт, плодове, безалкохолни напитки, минерална вода, ако са сервирани на блок маса или минимум 3-степенно меню и безалкохолна напитка, ако са сервирани персонално.
•	Вечеря – 1 бр. за общо 50 участника
Вечерите следва да включват минимум – салата, основно ястие, десерт, плодове, безалкохолни напитки, минерална вода, ако са сервирани на блок маса или минимум 3-степенно меню и безалкохолна напитка, ако са сервирани персонално.
Обедите и вечерите могат да бъдат сервирани на блок маса или персонално в ресторанта на хотела, в който са настанени участниците и лекторите.
Преди всяко едно обучение изпълнителят предоставя на възложителя три варианта на меню за всички от предвидените обеди и вечери, като един от тях е задължително вегетариански. Възложителят или упълномощено от него лице в срок от 2 дни преди провеждането на обучението избира вариантите на меню за отделните обеди и вечери.
Разходите по настаняването и престоя на участниците са изцяло за сметка на избрания Изпълнител.
Разходите по настаняването и престоя на лекторите за изпълнение на поръчката са изцяло за сметка на избрания Изпълнител.
-	Техническо обезпечаване
За изпълнение на настоящата поръчка изпълнителят следва да осигури, както следва:
-	Зала за провеждане на представянето
Залата за провеждане на представянето следва да отговаря на следните изисквания:
•	да се намира в хотела, в който са настанени участниците и лекторите;
•	капацитета на залата да е минимум 55 места, с възможност за театрално или П – образно подреждане на работните места;
•	наличие на изправна климатична инсталация;
•	осигуряване на 2 помощни маси вътре във всяка зала: 1 – за разполагане на техниката, позволяваща лесен достъп до електрозахранване; 1 – вътре в залата за зареждане на количество вода (по 1 бутилка от 0.500мл. минерална вода за участниците / ден).
-Оборудване
Необходимото оборудване за провеждане на представянето трябва да включва минимум:
•	1 бр. екран с размери минимум 2 х 3 метра;
•	1 бр. мултимедиен проектор;
•	1 бр. лаптоп, свързан с мултимедиен проектор;
•	озвучителна уредба, дискусионни микрофони;
•	техническа поддръжка.

-	Лектори (презентатори)
Изпълнителят следва да осигури провеждане на представянето от лектори, с подходяща квалификация.
Участникът следва да разполага с достатъчен брой експерти с подходяща квалификация и опит за успешното изпълнение на задачата. Разходите, свързани с пътуването, престоя и настаняването на членове на екипа на изпълнителя, ангажирани с дейности по изпълнението на поръчката на място, са изцяло за сметка на избрания участник. Изпълнителят следва да осигури за своя сметка общата координация на изпълнение на дейностите по договора.
### Очаквани резултати
Успешно представена разработената методика и материали
## Дейност Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол
### Описание на дейността
Разработване и внедряване на единен софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол
### Изисквания към изпълнение на дейността
ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Целта на настоящия проект е внедряване на уеб базирана информационна система за обслужване дейността на ИА ГИТ в частта и – извършване на дистанционна проверка на предприятията и насърчаването им за самоконтрол и спазване на трудовото законодателство и съпътстващите го норми. Чрез тази система предприятията ще получат възможност да осъществяват бърз достъп до важна за дейността им информация в реално време, свързана с изследване на условията на труд в тях, попълване на въпросници и последващ анализ от стана на ИА ГИТ, така че да се ограничи броят на проверяваните предприятия. Същите ще бъдат оценявани според техния рисков потенциал и включени в специална база данни (регистър), за последващ анализ и контрол.
Техническите предложения следва да представят разбирането на конкретния участник за обхвата, функционалността и структурата на информационна система, като обосноват предлаганото от тях решение, както и технологичната платформа, съобразявайки се с изискванията в настоящия документ.
Информационната система трябва да отговаря на следните функционални изисквания:
Публична част на информационната система
Това е частта от информационната система, достъпна в Интернет пространството без необходимост от автентикация. Тя трябва да съдържа обща информация за системата, както и общодостъпни данни за кампанията и нейната цел, които имат информативен характер.
Вътрешна част на ИС
Вътрешната част на информационната система е предназначена да реализира основните функционалности на системата. Тя е достъпна за регистрирани потребители, съдържанието и функциите са спрямо ролите на потребителя, заложени в нея. По отношение на служителите (вътрешни потребители) на ИА ГИТ информационната система трябва да бъде интегрирана със съществуващата в ИА ГИТ MS Windows активна директория, ниво 2012. За всички останали потребители (външни потребители) следва да се осигури функционалност за управление на техния достъп и права за обработка на въпросници.
Меню Въпросници
Въпросници (подменю) – осигурява поддръжка и всички функционалности като създаване на въпросници към тема, редактиране, печат, изтриване, вкл. закачане на презентационния материал. Въпросниците трябва да се намират в различни статуси, отразяващи тяхното състояние, напр. въпросници в режим на отговаряне, както и след завършване на отговаряне се заключват за редакция и изтриване.
Менюто Въпросници следва да съдържа списък с основните типове въпроси, възможност за създаване на нова група въпроси, характерен за даден тип производствена дейност, както и на нов тип въпросник, който да съдържа цели групи и/или отделни въпроси от вече създадените такива групи въпроси. Трябва да позволява и създаването и добавянето на нов въпрос или въпроси, отнасящи се до конкретната сфера на дейност на избраните предприятия или на въпроси с чисто контролна функция.
След създаването на даден въпросник системата следва да притежава функционалност за избор на предприятия от меню Профили, чиито представители да бъдат уведомени за необходимостта от попълване на въпросника в срок, предварително зададен от Възложителя. Самото информиране следва да се реализира чрез изпращане на писмо от специално създаден за целта електронен адрес от домейна на Агенцията.
През този срок ще бъде активна формата и страницата в информационната система, която следва да се достъпва и посредством препратка (линк) към нея, изпратен в електронното съобщение до представителите на предприятията. Формата трябва да притежава функционалност по запис на текущото състояние, помощ – разяснения по въпросника, възможност за последващо достъпване (отваряне) и продължаване на попълване на отговорите до завършване на целия процес, приключване на въпросника, принтиране на въпросите и отговорите. След изтичане срока за попълване на отговорите, въпросника се затваря за отговори и трябва да се презентира форма с верните отговори, спрямо всеки въведен, както и нормативната уредба, добри практики, вкл. налични илюстрации.
Дешбоард (подменю) – осигурява мониторинг на попълването и приключването на въпросниците по теми, статуси и предприятия, както и във времето. Трябва да осигури и секция-списък на предприятия, незавършили (неотговорили) в сроковете на въпросниците.
Теми (подменю) – осигурява поддържането на теми (групи) на въпросниците
Конкретният обхват на функционалностите в менюто ще бъде прецизиран по време на етапа за анализ и верификация на изискванията.
Меню Профили
В това меню следва да се съхранява основна информация за предприятията и техните представители, селектирани от базата данни на ИА ГИТ, предмет на предстояща инспекция чрез въпросници. Информацията следва да съдържа име, снимка, лого, основна дейност, кратко резюме, контакти, адрес, както и друга информация, която може да се добави от базата данни на ИА ГИТ по желание на Възложителя.
Профилната страница следва да има следните елементи, които се попълват от администратора на информационната система или се попълват автоматично от функциите на информационната система на ИА ГИТ след селекция на предприятия:
•	Име на търговския представител или дружество;
•	Снимка или лого на търговския представител или дружество
•	Адрес на търговското представителство
•	Връзки за достъп до свързаните страници с въпросници;
•	Връзки за достъп до останалите модули и функции на информационната система;
Профилната страница следва да съдържа списък с избраните предприятия, възможност за добавяне на нови или премахване на вече съществуващи от списъка, преглед и редакция на контактите, колони с вече поставени оценки на отговорените въпроси, коментари или забележки.
Функционалностите на менюто включват инструментите за осигуряване на връзка със съществуващите информационни източници, поддържани от ИА ГИТ:
•	Специален регистър на колективните трудови договори на отраслово и браншово ниво;
•	Публичен регистър на Декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ;
Менюто следва да осигурява възможност за извличане на актуална и проверена информация, свързана с фирмите, които ИА ГИТ е регистрирала. Връзката следва да бъде осъществена на софтуерно (програмно) ниво и да предоставя възможност за извличане и записване на данни от ЕР посредством програмен интерфейс, поддържащ работата с данни, използвайки техника за конвертиране на данните между системи от различен тип – от една система, към друга, използвайки технологична опция на специализирани програмни езици, предоставящи възможност за създаването на единици, съдържащи атрибути и/или код под формата на процедури. Би било възможно използването на друг, посочен от Изпълнителя подход, позволяващ обработка на данните. Посочените данни следва да бъдат най-малко:
Идентификационни данни:
•	Търговско наименование на български език и латиница;
•	Правна форма, ЕИК/Друг идентификатор;
•	Държава;
Контактни данни:
•	Адрес на управление; адрес за кореспонденция; производствен адрес, телефон, факс; електронна поща, лого, уеб страница;
•	Лице за контакт и представителни функции;
Икономически данни
•	Икономически сектор, основна дейност, произвеждани продукти/услуги;
•	Членство в браншова организация/клъстер;
Други данни
В процеса на изпълнение на поръчката ще бъде уточнена необходимостта от допълнителни данни, налични в регистрите.
Меню Справки и Анализ
Менюто следва да съдържа набор от филтри, по които да се селектира и обработва информацията на всички нива от нейното състояние. Така например справките следва да включват като минимум:
•	пореден номер
•	информация за степента на попълненото съдържание на въпросниците от предприятията, списъчно и по процент;
•	информация за степента на попълненото съдържание на въпросниците от предприятията в графичен вид със стойност от 0 до 100, съгласно броя на отговорените въпроси;
•	подредба на предприятията по код на основната дейност или по икономическия сектор, в който попадат;
•	подредба на предприятията по адрес.
Филтрите следва да включват като минимум:
•	Филтър 1: Дирекции/всички
•	Филтър 2: Отдели/всички
•	Филтър 3: Инспектори/всички
•	Период 1: от <избрана начална дата> до <избрана крайна дата>
Да има предвиден ред за сумиране на стойностите по колони, за инспектор, отдел, дирекция и общо.
Да бъде предвидена опция за принтиране на всяка от генерираните справки и/или списъци.
Конкретният обхват на типовите справки и видовете филтри ще бъде прецизиран по време на етапа за анализ и верификация на изискванията.
Примерен вид на справка:
№	Инспектор	Предприятие	От дата	До дата	Отговори	Резултат

1	2	3	4	5	6	7

Аналитичните инструменти следва да предоставят необходимите функционалности за анализ на получените отговори. Същите трябва да включват като минимум:
- Извеждане на списък с предприятията и техните отговори на въпросите по дефинираните групи – н-р от 1 до 20, от 20 до 30 и т.н.;
- Извеждане на списък с предприятията и техните отговори на контролните въпроси;
- Потребител, извършил попълването на въпросника;
- Част от денонощието, в което е извършено попълването;
- Групиране на предприятия според техните отговори с възможност за генериране на ново електронно съобщение, съдържащо уточняващо съдържание или подкана за довършване на попълването на въпросника;
- Други аналитични функции, които да могат да бъдат добавени след детайлно прецизиране по време на етапа анализ и верификация на изискванията.
Целта е, чрез лесна и удобна форма (шаблон), да се представят на проверяващия (инспектора) несъответствията в отговорите на представителите на предприятията, попълвали въпросниците. На тази база, както и с помощта на предвидения за целта алгоритъм, част от софтуера за обработка и анализ, да се изведе списък на предприятията (като процент от общия брой - 5% или 10% н-р), които да бъдат посетени на място за извършването на последващ контрол.
Конкретният модел на функциониране на алгоритъма ще бъде прецизиран по време на етапа за анализ и верификация на изискванията.
Примерен вид на справката:
№	Предприятие	Въпроси 1-20	Въпроси 21-50	Въпроси 51-80	Контролни въпроси 81-100	Резултат

1	2	3	4	5	6	7

Информацията, записвана в менюто, следва да бъде структурирана чрез многослоен модел, като се осигури възможност всеки отделен информационен детайл да се намира в различни слоеве, в този смисъл при извличане на информацията чрез разрез – да бъдат показвани съответно адекватните записи за поискания слой. Това изискване се отнася най-вече до контролните въпроси и генерирания списък с предприятия според вида на отговора. От друга страна се цели пълна прозрачност на видовете дейности и действия, извършени от служителите на Агенцията, така че не се допуска възможност за неоторизирано модифициране на данните. Допуска се възможността за структуриране на информацията и чрез различен подход, който води до очаквания резултат.
Крайният резултат от анализа ще бъде създаване на база от данни (Регистър „Рискови предприятия“) с възможност за добавяне на нови или премахване на такива, които са предприели коригиращи действия по отношение на спазването на трудовото законодателство.
Справките, както и генерираният регистър, следва да могат да се експортират в екселски файл – *.xls/*.xlsx.
Справката по адреси на рискови предприятия, които подлежат на последващ контрол, да има възможност да се експортира и препраща директно към териториалната дирекция, в която попада даденото предприятие.
Конкретните функционалности на менюто Справки и Анализ ще бъдат предмет на одобрено от Възложителя предложение на Изпълнителя в етапа на анализ на изискванията при изпълнение на поръчката.
Управление на потребители
Функционалността по управление на потребителите трябва да поддържа:
•	Регистрация на потребител от администратор на информационната система;
•	Дефиниране на потребителски групи, права и роли на потребителите;
•	Асоцииране на структурни звена (инспектори, предприятия) с потребителски групи и роли;
•	Управление на достъпа до функционалности на базата на потребителските роли и права;
•	Персонализиран достъп за регистрирани потребители на информационната система.
Системата трябва да притежава функционалност за управление на потребители (идентичности) и услуги по автентикация и идентификация, базирани на утвърдени стандарти, гарантиращи сигурност на достъпа до информационното съдържание и различните и функционалности. При първо влизане в системата трябва на база ЕИК от сертификата да се извърши процес на регистрация, формираща данни от профайла, както и активиране сесия за въпросника. В техническото си предложение всеки участник трябва да опише подробно и обосновано предложените от него функционалности.
Видове Потребители
Информационната система следва да поддържа следните потребителски профили (акаунти) като минимум:
•	Служители на ИА ГИТ (вътрешни потребители), основно проверяващите инспектори
•	Представляващите предприятията (външни потребители), отговарящи на въпросници
•	Администратор (вътрешен потребител)
Всички действия и операции с данните се извършват от служител на Агенцията. След промяна на данните системата следва да подканва за запис, а след неговото изпълнение трябва да извежда съобщението: „Записът беше успешен”. Всички действия на служителите следва да бъдат съхранявани в отделен лог файл.
Меню Управление на потребителския достъп
Функциите и интерфейсът на това меню следва да са достъпни за администраторите на системата с възможности за:
•	Дефиниране на групи потребители;
•	Дефиниране на потребителски роли;
•	Изготвяне на матрица на правата на достъп на потребителите – до страници, функции, съобщения, новини, както и детайлизация на правото на достъп – за въвеждане, за редакция и за изтриване;
•	Блокиране и възстановяване на права за достъп;
•	Съобразно дефинираните групи, роли и матрица на достъпа да създават акаунти на експерти на ИА ГИТ за работа с Информационната система.
Изпълнителят следва да посочи логически обоснована система от потребителски групи и роли, да дефинира областите на действие да предложи методика (алгоритъм) за изготвяне на матрицата на достъпа.
     Достъп до формата за въпросници
•	Вътрешните потребители трябва да се идентифицират с потребителски акаунти, генерирани от системата на ИА ГИТ или синхронизирани със съществуващата система след регистрация и парола, като са заложени правила за създаване на „силни” пароли;
•	Паролите трябва да бъдат криптирани минимум по SHA-2;
•	При съответен брой неуспешни опити за подписване към системата, сесията трябва да се заключва:
•	Паролата трябва да може да се променя от потребителя, както ръчно, така и задължително при изтичане на съответен период (параметър брой дни), след извеждане на съответно съобщение от системата;
•	Външните потребители, отговарящи на въпросници трябва да се идентифицират чрез КЕП;
•	Протоколът за комуникация на приложението е https;
•	Приложението трябва да извършва журнализиране на работата на потребителя;
Архитектура и технология
•	Основата на софтуерните компоненти на системата следва да бъде базирана на технология, поддържаща езикова интероперативност между поне два различни базови за нейната работа езика, общоезикова изпълняваща среда и виртуална машина на апликацията, която позволява управление на паметта и мениджмънт на изключенията.
•	Технологичната платформа трябва да използва общодостъпни и публикувани отворени технологични стандарти като например CSV, XML, HTML, CSS, Javascript, JSON, RDF, HTTP и други.
•	Внедрената система трябва да притежава следните характеристики:
	Бързодействие при изпълнение;
	Сигурност;
	Лесна инсталация;
	Изработена при спазване принципите на обектно - ориентиран подход за програмиране;
	Разработен обектен модел за работа с релационни данни.
•	Внедрената система следва да бъде централизирана, уеб-базирана, с трислойна архитектура с презентационно ниво, приложно ниво и ниво база от данни;
•	Системата трябва да бъде реализирана на базата на съвременна и перспективна технологична платформа, която да гарантира нейната жизненост, актуалност и отвореност за пълноценно развитие за дълъг период от време;
•	Системата следва да е създадена при спазване на утвърдени стандарти за достъпност, използваемост и валидация – Accessibility и usability, дефинирани от W3C/WAI;
•	Модулите да бъдат интегрирани на ниво данни, на ниво функционалност, на ниво интерфейс и да са достъпни 24/7;
•	Да бъде предоставена възможност за съхранение и движение на документи и файлове в различен формат - .xls/xlsx, .doc/.docx. и сканирани документи във формати .pdf, .jpeg.;
•	Предлаганата системна архитектура и реализация трябва да съхранява своите данни в стандартна релационна база данни.
•	Архитектурата на системата трябва да позволява хоризонтално скалиране (scale out) и подобряване на производителността единствено чрез добавяне на нови хардуерни ресурси както по отношение на системата за управление на базата данни, така и по отношение на приложната част;
•	При стартиране на системата с наличните хардуерни ресурси, предвидени по проекта е необходимо тя да позволява едновременна работа, с осигуряване време на отговор до 3 сек., на минимум 200 потребителски сесии, като това не се отнася до функционалността за меню Справки.
В техническото си предложение всеки участник трябва да опише подробно и обосновано, със съответните аргументи, как ще отговори на изискванията на Възложителя.
Сигурност и архив на системата
•	Базата данни и системата да включват мерки за сигурност на данните.
•	Всяко създаване на достъп да е проследимо и за него да се регистрират данни автоматично и по начин, не подлежащ на корекция или унищожаване, данни за:
	създател на достъпа,
	еднозначно идентифициращи служителя данни,
	време на създаване на достъп.
•	Системата трябва да използва утвърдени стандарти за достъп до данните, за изграждане на логиката и потребителския интерфейс, за евентуален обмен на данни с други системи;
•	Системата не трябва да допуска въвеждането на некоректни данни. Трябва да оповестява потребителя за възникнали грешки и да изисква задължително потвърждаване за извършване на необратими действия;
•	Системата да използва надеждни технологии за криптиране на пароли и служебна информация;
•	Системата да поддържа административен интерфейс за управление на системни данни, номенклатури, потребители и права;
•	Системата да включва мерки за сигурност на данните, които не разрешават пряк, неконтролиран от системата достъп на потребител до тях и последващото им копиране и разрушаването на тяхната цялост;
•	Системата трябва да бъде подсигурена срещу мрежови атаки, насочени към източване на съхраняваните данни;
•	Системата трябва да осигурява цялостност на данните при многопотребителски режим на работа и безпроблемно въвеждане или актуализиране на информация от много потребители в един и същ момент, както и възможности за архив и възстановяването;
Участниците в своите технически предложения следва да изготвят предложение за архитектура и платформа на ИС, като обосноват предлаганото от тях решение, съобразявайки се с изискванията.
Разработената система трябва да бъде инсталирана върху виртуални сървъри с Windows Server 2016, Hyper-V, СУБД SQL Server 2016 Enterprise Edition, предоставени от Възложителя.
Изпълнителят следва да осигури, достави и инсталира за своя сметка и да включи в ценовото си предложение стойността на всички права и лицензи за допълнителен софтуер, при необходимост, спрямо горните на Възложителя, необходими за реализирането и нормалното експлоатиране на платформата. Всички предложени софтуерни лицензи следва да нямат ограничение за ползване като брой потребители и във времето, да бъдат с осигурена 36 (тридесет и шест) месеца поддръжка. Приложният сървър на платформата трябва да поддържа работа в активен клъстер.
### Очаквани резултати
Внедрен софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол, работещ в съответствие с изискванията
# ДОКУМЕНТАЦИЯ
## Изисквания към документацията
Документацията по настоящият проект като минимум трябва да включва:
o	План за управление на проекта, план за комуникация, план за осигуряване на качеството и план за управление на риска;
o	Детайлна техническа спецификация на изискванията от етап „Анализ“;
o	Тестов план и тестови сценарии;
o	Приемо-предавател протокол за етап „Анализ“
o	Ръководство за потребителя;
o	Техническа документация и соурс код на разработената система, вкл. всички скриптове (минимално съдържание):
o	Изходния код с коментари;
o	Цялата необходима среда за генериране на изпълнимия код (конфигурационни, други параметри и допълнителни компоненти, необходими за компилиране и др);
o	Детайлно описание на базата/базите данни;
o	Детайлно описание на изгледите и съхранените процедури;
o	Всички необходими скриптове за създаване и конфигуриране обектите на базата/базите данни;
o	Детайлно описание на процедурите за съхранение/възстановяване на данните;
o	Описание на други технологични скриптове, конфигурационни параметри и др. в зависимост от платформата.
o	План за внедряване;
o	Тестов план и тестови сценарии за приемателните тествания;
o	План-програма за обучение и материали за обучение;
o	Приемо-предавателен протокол за етап „Разработка и тестване“;
o	Протокол от приемателните тестове;
o	Приемо-предавателен протокол за проведено обучение;
o	Окончателен приемо-предавателен протокол за етап „Внедряване и обучение“.
Цялата документация, включително и тази, която се изготвя на всеки етап от изпълнението трябва да бъде на български език.
Всички ръководства трябва да бъдат предоставени както на електронен, така и на хартиен носител, а техническата документация – само на електронен носител, като предоставените документи да са достъпни за копиране и коригиране.
Изготвяне на съответните документи се извършва текущо в съответните етапи по проекта.
Дейността по документиране включва изработване и предаване на Възложителя на всички документи, схеми, диаграми и др. артефакти необходими за експлоатация и администриране на системите, предмет на настоящото задание. Изготвената документация трябва да бъде във вид позволяващ на Възложителя самостоятелното й използване, без да са необходими допълнителни разяснения от Изпълнителя.
Документите могат да имат различни от посочените в Техническата спецификация наименования.
## Прозрачност и отчетност
-За дейност Разработване на въпросници за самоконтрол.
След приключване на всички дейности от настоящия раздел Изпълнителят предава на Възложителя всички редактирани и илюстрирани въпросници на хартия и на електронен носител. Възложителят приема/не приема работата на Изпълнителя чрез служителите на Възложителя определени да осъществяват контрол върху изпълнението на договора в двуседмичен срок от предаването, като уведомява Изпълнителя за решението си. Приемането и предаването се извършва чрез подписване на приемо-предавателен протокол.
-За дейност Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол.
След приключване на всички дейности от настоящия раздел Изпълнителят предава на Възложителя разработените процедури на хартия и на електронен носител. Възложителят приема/не приема работата на Изпълнителя чрез служителите на Възложителя определени да осъществяват контрол върху изпълнението на договора в двуседмичен срок от предаването, като уведомява Изпълнителя за решението си. Приемането и предаването се извършва чрез подписване на приемо-предавателен протокол.
-За дейност Тестване на въпросниците в пет Д ИТ.
 След приключване на всички дейности от настоящия раздел Изпълнителят предава на Възложителя доклад за резултатите от тестването с приложен краен вариант на въпросниците и процедурата за инспектиране. Възложителят приема/не приема работата на Изпълнителя чрез служителите на Възложителя определени да осъществяват контрол върху изпълнението на договора в двуседмичен срок от предаването, като уведомява Изпълнителя за решението си. Приемането и предаването се извършва чрез подписване на приемо-предавателен протокол.
-За дейност Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността.
 По-долу са представени минималните изисквания на възложителя, относно регистрацията, отчетността и осигуряването на публичност и информираност за обученията, които следва да залегнат в методологията изпълнение на дейността от избрания изпълнител. Участниците в процедурата следва да осигурят:
Регистрация на участниците преди провеждане на всяко обучение
Възложителят ще предостави списък с участниците във всяко обучение по групи и на тази база Изпълнителят следа да състави окончателен списък с участниците. Изпълнителят извършва регистрацията на участниците в деня на започване на обучението.
Отпечатване и окомплектоване на анкетни карти на присъстващите
Целта е да се съберат количествени данни за анализ и измерване на удовлетвореността на обучаваните от проведеното им обучението.
Документиране на проведените обучения
Създаване на снимков материал, аудио или дигитални записи от проведеното обучение.
Изготвяне на доклад за всяко едно извършено обучение
Докладите следва да съдържат анализ на информацията, получена от събраните анкетни карти, пълно описание на дейностите, извършени от страна на изпълнителя, включително предоставяне на материали, свързани с документирането на събитието, в срок до 15 (петнадесет) дни от приключване на всяко отделно обучение. Възложителят приема/не приема всеки един доклад на Изпълнителя чрез служителите на Възложителя определени да осъществяват контрол върху изпълнението на договора в едноседмичен срок от предаването, като уведомява Изпълнителя за решението си. Приемането и предаването се извършва чрез подписване на приемо-предавателен протокол.
-За дейност Представяне на разработената методика и материали.
 По-долу са представени минималните изисквания на възложителя, относно регистрацията, отчетността и осигуряването на публичност и информираност за представянето, които следва да залегнат в методологията за изпълнение на дейността от избрания изпълнител. Участниците в процедурата следва да осигурят:
Регистрация на участниците преди провеждане на представянето
Възложителят ще предостави списък с участниците и на тази база Изпълнителят следва да състави окончателен списък с участниците. Изпълнителят извършва регистрацията на участниците в деня на започване на събитието.
Документиране на проведеното представяне
Създаване на снимков материал, аудио и/или дигитални записи от проведеното представяне.
Изготвяне на доклад за проведеното представяне
Доклада следва да съдържат анализ на информацията, получена от събраните анкетни карти, пълно описание на дейностите, извършени от страна на изпълнителя, включително предоставяне на материали, свързани с документирането на събитието, в срок до 15 (петнадесет) дни от приключване на представянето. Възложителят приема/не приема доклада на Изпълнителя чрез служителите на Възложителя определени да осъществяват контрол върху изпълнението на договора в едноседмичен срок от предаването, като уведомява Изпълнителя за решението си. Приемането и предаването се извършва чрез подписване на приемо-предавателен протокол.
## Системен проект
Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли
конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира
изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен
проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и
стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена
нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа
спецификация (системен проект) се представя за одобрение на Възложителя. В
случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя
Изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация
(системен проект).
## Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация
за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
o Ръководство за администратора, включващо всички необходими
процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране,
възстановяване и други, необходими за администриране на Системата;
o Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави
главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е
предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната
функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни
ползватели;
o Детайлно описание на базата данни;
o Описание на софтуерните модули;
o Описание на изходния програмен код.
## Протоколи
Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните
етапи на проекта, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.
## Комуникация и доклади
За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена
поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на
проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна
проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум
следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на
поръчката:
### Встъпителен доклад
Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването
на договора и да съдържа описание минимум на:
o Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на
проекта;
o Начини на комуникация;
o Отговорни лица и екипи.
Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.
### Междинни доклади
Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при
приключване на всяка от дейностите и поддейностите и/или при настъпване на
събитие.
Междинните доклади трябва да съдържат информация относно
изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения
проектен план.
Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния
начин:
o Общ прогрес по дейностите през периода;
o Постигнати проектни резултати за периода;
o Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването
им;
o Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и
предприети мерки;
o Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.
### Окончателен доклад
В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен
доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и
резултати. Докладите се изпращат до отговорния служител на Възложителя. За тази
цел Възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните
служител/служители. Всички доклади се представят на български език в
електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от
отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.
Всички доклади трябва да се представят на възложителя на български език
на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се
извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни
протоколи, подписани от представители на Изпълнителя и на Възложителя.
Възложителят разглежда представените доклади и уведомява Изпълнителя
за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване
и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез
упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване
на констатираните недостатъци и пропуски.
# РЕЗУЛТАТИ
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са цялостно изпълнение на всички дейности, разработена, внедрена и популяризирана система за въпросници за самоконтрол.